桂林市发展和改革委员会

文件

桂林市人民政府办公室

市发改规划字〔2016〕12号

桂林市发展和改革委员会  桂林市人民政府办公室

关于印发《桂林市政府系统电子政务

“十三五”规划》的通知

各县、自治县、区人民政府，高新区、临桂新区、漓江风景名胜区、经济技术开发区管委会，市直各委、办、局：

《桂林市政府系统电子政务“十三五”规划》已通过专家评审和部门联席会审。经市人民政府同意，由市发展和改革委员会、市人民政府办公室联合印发，请结合实际，认真贯彻实施。

桂林市发展和改革委员会     桂林市人民政府办公室

2016年12月29日

政府信息公开选项：主动公开

抄报：市人民政府。

桂林市发展和改革委员会办公室    2016年12月30日印发

桂林市政府系统电子政务“十三五”规划

编制日期：2016年12月

目  录

一、现状与形势	6

（一）发展现状	6

（二）存在问题	8

（三）面临形势	9

二、总体要求	10

（一）指导思想	10

（二）基本原则	10

（三）发展目标	11

三、主要任务	14

（一）推进“互联网+”政务服务，为优化公共服务提供支撑	14

（二）深化电子政务办公应用，提高支撑决策和管理的水平	15

（三）推动大数据发展和应用，提升政府公共治理能力	15

（四）深化电子政务基础设施建设，提升集约化水平	16

（五）建立健全电子政务管理机制，促进协调发展	17

（六）完善电子政务安全保障体系，确保安全可靠发展	17

四、重点工程	17

（一）“互联网+”政务服务融合	17

（二）政府系统办公应用建设	19

（三）政府治理信息化水平提升	19

（四）资源共享和业务协同建设	20

（五）政府网站内容建设	21

（六）基础网络平台建设	22

（七）标准规划体系建设	23

（八）信息网络安全保障建设	23

五、保障措施	24

（一）加强体制机制建设	24

（二）加大项目统筹管理	24

（三）建立健全电子政务绩效评估体系	24

（四）明确主体责任分工	25

（五）加大财政资金投入	25

（六）加强人才培养	25

桂林市政府系统电子政务“十三五”规划

电子政务是促进重大改革措施贯彻实施、支撑重大问题决策研判、推动重点工作督查落实、提高服务人民群众水平的有效抓手，是提升政府治理能力必不可少的创新手段。为更好落实《广西电子政务“十三五”规划》、《桂林国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及广西和桂林促进电子政务协调发展的有关要求，结合实际，制定本规划，作为“十三五”期间推动桂林政府系统电子政务发展的指导性文件。

# 一、现状与形势

## （一）发展现状

“十二五”期间，全市政府系统电子政务工作克服重重困难，走出了一条具有特色的发展之路，电子政务迎来了前所未有的发展和机遇。

1.电子政务基础设施取得显著进展

完善统一的电子政务网络平台，实现全市11县6城区和176个党政机关接入电子政务网。政务云平台建设取得实质性进展，已建成包含30台物理服务器，120 颗CPU、5T内存、800T存储空间的资源池，为市委办公室（含机要局）、市政府办公室（含市政管办）、市发展改革委、市城管委、市国土资源局、市住建委、市公安局等40多单位架设虚拟机280台，在承载政府部门应用和纵横联运方面的功能和作用逐步凸显，为下一步集约化应用奠定基础。

2.电子政务应用发挥后发优势

建立起全市统一的多级联动“一服务两公开”应用系统，促进政务公开，改进公共服务，提高行政效能。根据统一的标准规范，建立市、县、乡镇（街道）三级政府信息公开统一管理平台和分级发布平台，构建各级各部门自行发布、自行管理、信息共享、统一监察、统一绩效考评的统一平台，建成市、县、乡镇（街道）三级政府统一的信息公开体系。将“一服务两公开”基层信息化应用平台推广到全市各乡镇（街道）和村（社区），实现了市、县、乡镇（街道）、村（社区）的四级电子联网的政务服务体系。

建立全市统一的行政审批标准目录库，政务服务窗口单位使用统一的行政审批标准目录，实现各级各部门行政审批行为规范化、无差异化、政务服务均等化和办理流程标准化。依托全市统一的行政审批标准目录库建立重大项目联合审批和跟踪管理系统，实现桂林重大项目联合审批全过程电子办理、跟踪和提醒。

根据自治区“一服务两公开”数据交换规范和传输标准，推进我市政务部门业务协同。

3.电子政务管理体系得到进一步完善

市政府出台了一系列加强电子政务网络建设应用和协调发展的政策文件；建立电子政务外网建设工作联席会议制度；逐步完善电子政务建设应用绩效考评指标体系。市政府办公室负责全市政府系统电子政务的统筹、规划、管理、指导和组织实施工作，市工业和信息化委员会具体负责项目的审批和指导，市信息中心负责网络的规划、建设和管理。管理体系的完善，促进了政府系统电子政务协调发展。

4.电子政务标准规范实现创新和发展

我市根据自治区《政府系统电子公文传输与交换》等地方标准，编制了符合我市实际情况的电子公文传输与交换标准；电子政务外网信息资源规范标准，对促进全市政务信息系统信息共享、业务协同、拓展电子政务建设具有重要意义。

5.信息网络安全管理得到进一步加强

形成桂林电子政务网络安全保障体系，完善了全市政府系统网站群和电子政务系统安全监防控工作体系，加强网络与信息安全信息通报机制建设，实现了对全市政府网站安全隐患的主动预警发现和及时通报，有效提升安全保障水平网络与信息安全。政府部门的网络与信息安全培训和警示教育工作得到加强；网络与信息安全工作的自查、监督检查机制效果渐现。政府各级各部门电子政务安全设施不断完善，安全意识进一步提高，保障电子政务系统安全稳定运行的防护体系初见成效。

## （二）存在问题

“十二五”期间，桂林政府系统电子政务建设快速推进，极大提升了政府公共服务和管理能力。但从总体上看，依然存在一些突出问题。主要有：

一是面向服务公众和支撑政府决策的应用欠缺。政府系统许多电子政务应用项目侧重于内部事务处理，对提高政务效能和提升公共服务水平的支撑能力尚须进一步加强。根据对政府部门已建应用系统的调查分析，面向公众和企业提供服务的应用与面向决策支持应用系统占比仍很低，不超过20%。

二是信息共享、业务协同程度提高缓慢。电子政务信息资源建设条块分割、各自为战情况较为普遍，资源共享或业务协同的项目推进困难，共享资源不足。政务信息资源整合利用对提升政府服务和监管能力的支撑不足等。

三是电子政务重建设、轻管理运维。电子政务应用系统在运维管理模式、管理规范、管理流程和技术支撑方面，还没有构建综合的运维管理体系，缺少专业运维管理人员。

## （三）面临形势

1.从国内看，集约、安全、创新、协调发展是电子政务发展的重点和方向

近年来，云计算、大数据等新一代互联网技术迅猛发展，改变了传统的生产方式和经济运行机制。我国在互联网技术、应用方面取得积极进展，推动了电子政务逐步成为提升政府治理能力必不可少的创新手段。当前，推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力对电子政务的支撑作用和应用效能提出更高要求。加快实现互联互通、信息共享和业务协同；充分运用大数据等新一代互联网技术手段加强对市场主体的服务和监管已成为中国电子政务当前与未来发展的主要内容。

2.从区内看，贯彻落实国家赋予广西的新定位和使命,实施 “双核驱动”战略,加快实现“两个建成”的目标对政府系统电子政务发展提出更高的要求

大力推进行政管理体制改革创新，激发“两区一带”的经济发展活力要求电子政务实现全流程网上运行以提高行政效能和服务水平；促进市场公平竞争、释放市场主体活力要求电子政务的发展充分运用大数据等新一代信息技术，汇总整合市场监管数据、信用数据等，充分发挥对市场监管的支撑作用；建立惠及全民的民生服务体系要求电子政务的发展加强政务信息资源整合利用。

3.政府职能转变和政务服务改革成为“十三五”期间桂林政府系统电子政务深化应用的出发点和落脚点

重点满足简政放权和公共服务的需求，按集约统筹、共享使用的方式依托统一的政务应用支撑平台、共享信息资源体系、网络基础设施等基础设施体系开展电子政务建设，为推进简政放权、放管结合，丰富服务内容，扩大服务范围，拓展服务渠道提供支撑和保障。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕广西“双核驱动”战略和“两个建成”目标任务，以提升政府科学决策水平、强化公共服务能力、市场监管和社会治理能力为宗旨，大力加强政务信息资源开放共享、业务协同和互联互通，提高政务服务水平，着力推进“互联网+政务服务”，提升政务服务能力，以云计算、大数据等新一代互联网技术为手段，充分发挥电子政务对政府履职和服务人民群众需要的支撑作用，推动经济社会持续健康发展，为我市全面建成小康社会和基本建成桂林国际旅游胜地提供坚强保证。

## （二）基本原则

1．坚持需求导向与目标导向相结合。电子政务创新既要以管理需求为导向，也要服从并服务于政务服务改革以及政府建设目标为导向。要妥善处理好短期目标与长远目标的关系。使电子政务发展与政务服务改革、公共服务改革、政府治理改革的发展趋势相适应。

2．坚持创新驱动。既要通过政务服务创新和公共服务创新推动电子政务技术创新，又要充分发挥电子政务的技术创新对政府管理创新和社会治理创新的引领作用。推动电子政务技术创新与政务服务创新和公共服务创新的相互促进协调发展，实现技术创新与政务服务创新、公共服务创新的有机统一。

3．坚持开放和共享。以电子政务的技术开放促进政府治理和政务服务的开放，充分发挥电子政务在实现资源共享的优势，推动政府信息资源、经济社会信息资源的内外共享以及跨部门跨地区的政府间共享，为多元治理、业务协同创造技术条件。

4．坚持统筹、集约、整合与分类应用协同发展。加强电子政务建设的统筹规划管理、整合与协同的顶层设计，注重信息化建设的集约、集中与统一标准，鼓励各级政府部门积极探索电子化管理应用创新，实现技术应用创新与公共服务创新的有机统一。

5．坚持安全可控。强化信息安全和系统安全意识，加强安全防护保障，确保政府信息安全和信息化系统安全可控。

## （三）发展目标

“十三五”期间，建成全市统一规范的电子政务网络体系，基本满足政务需要；构建集中统一的电子政务云平台；初步建成共享开放的信息资源体系，支撑面向公众的决策管理和公共服务，信息共享、业务协同和数据开放水平大幅提升；政府公共服务网上运行全面普及；网络信息安全保障能力显著增强，电子政务相关规范和应急保障体系逐步完善。电子政务在进一步转变政府职能、持续推进简政放权、放管结合、优化服务中发挥重要作用。

——基础设施资源整合基本完成。一是全面建成统一规范的桂林电子政务网络，实现政务内网、外网全市覆盖。市人民政府各组成部门、各直属机构100%接入政务外网网络并统一使用互联网出口。网络迁移取得重大进展，面向公共服务和社会管理的业务系统80%迁移完成；各部门业务专网和业务系统迁移工作取得显著成效。二是建成桂林电子政务云平台，资源整合和网站集约化基本完成。三是健全完善全市政务数据交换体系，使之成为信息共享和业务协同的重要支撑。

——网上办事和网上服务能力大幅度提升。80%以上行政审批（非涉密）和公共服务事项实现网上办理，形成“一窗受理”、线上线下一体化、市、县联审的协同服务体系。80%以上的缴费可以通过网上支付。

——行政权力网上运行及网上监督初见成效。行政权力网上运行和网上监督系统基本建成。行政权力清单100%网上公开，实现清权、固权、晒权、行权、监权的全流程网上动态管理和运行。建成公共资源交易服务平台、交易平台和监管平台，实现公共资源交易电子化、网络化、标准化，实现公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主转变。

——信息共享和业务协同普遍实现。一是各行业政务数据库基本建成，数据共享成为行政审批和公共服务新业态，凡是政府制发的批文、证照均可通过共享获取。实现法人信息、个人信息、身份证、驾驶证、资格证等证件统一在线核验。二是建设政府公共信息资源开放平台，推进政府数据开放和社会化利用；支持政府信息资源增值利用，建立社会各方广泛参与政府信息资源开放利用的良好氛围。三是依托电子政务信息共享和数据交换平台，围绕全市重点工作，深入开展跨地区跨部门之间的信息共享和业务协同。四是推进全市政府投资项目并联审批信息化工程建设，投资项目并联审批发挥重大作用。

——政府网站建设和应用再上新台阶。在确保安全的前提下，市建设统一的政府网站技术平台，完成全市政府网站集约化建设。政府网站信息内容的权威性、准确性、及时性和实效性得到进一步提高，使政府网站成为政府信息的第一出口，电子政务服务的第一入口，政民互动的第一门户，政府市场合作的第一平台。

——智能手机应用广泛普及。开通智能手机“网上政府”等政务服务应用，50%以上的行政审批事项和70%以上的公共服务事项都能通过智能手机办理，力争群众办事“一机在手、办事无忧”。

——机关内部办公和事务管理信息化水平显著提升。建立统一的电子印章、电子签名、电子文件密级标识管理体系，70%以上的公文实现网上流转；规范机关内部变革流程，减少内部办公业务应用系统的重复建设，公文办理限时办结实现信息化监督管理；建立各级各部门督促检查工作信息化管理平台，实现市、县两级及政务督查信息化管理系统的互联互通。

——政府系统电子政务法规和标准规范健全完善。制定电子政务网络管理办法、政府系统信息资源管理办法，建立完善信息共享制度。在与国家标准相衔接的基础上，制定网络、安全、应用、信息资源等方面的技术和业务标准规范。建立电子政务绩效评价标准体系，完善电子政务绩效评估制度。

——全市电子政务安全基础设施和信息安全保障体系进一步完善。依托国家电子政务外网CA系统，建成全市统一的身份认证基础设施；网络与信息安全监防控体系同步加强；初步建成电子政务网络安全信任体系。

# 三、主要任务

## （一）推进“互联网+”政务服务，为优化公共服务提供支撑

——构建统一规范的多级联动的网上政务体系，实现政府公共服务“一站式”网上办理，行政权力“全流程”监督。推进政府信息公开，推动政府数据开放，将政务服务平台打造成为政府权力运行的统一平台，实现清权、固权、晒权、行权、监权的全流程网上动态管理和运行。

——依托政府网站，拓展公共服务新渠道。加强政府网站信息内容建设管理，全面提高市政府门户网站信息内容的权威性、准确性、及时性和实效性。加强互动交流，搭建政府与公众交流的“直通车”。依托政府网站，在社保、就业、创业、养老、社区、教育、医疗等领域整合提升公共服务资源，创新应用，利用多种形式拓宽服务渠道，建立网上公共服务平台。

——建立和完善全市统一的行政审批信息化体系。实现全市行政审批信息化全覆盖和无差异应用。以网上并联审批为重点，以信息共享和业务协同为基础，统一标准，突出网上服务功能，实施网上和网下一体化，线上和线下相结合。

——建立市、县统一规范的电子交易、服务、监管平台，实现行政权力全流程监督。实现公共资源交易全过程信息化应用及监管为目标，促进我市公共资源交易、监管工作标准化、电子化、网络化，进一步提高我市公共资源交易执行效率、监管效率和公共资源的配置效益。

## （二）深化电子政务办公应用，提高支撑决策和管理的水平

——拓展深化网上办公。利用数字认证、电子印章、电子签名、电子文件密级标志等技术实现电子文件的上传下达和横向传递及日常工作的信息化。积极利用新一代互联网技术推进移动办公应用。借助先进技术手段，以优化再造政务流程为重点，提高行政效能。

——完善政务督查信息化管理体系。优化完善全市统一的行政效能电子监察系统。建立集上门投诉、网上投诉、信件投诉、电话投诉等于一体的信息化支撑系统，提高行政监督的效率。

## （三）推动大数据发展和应用，提升政府公共治理能力

——加快信用体系平台建设。规范政府部门之间的信用信息共享以及各行业信用信息向统一的信用信息数据库及社会中介机构开放的程序、方式和范围。建设市级层面信息体系平台以及市级公共信用信息交换和共享平台，实现信用信息在多个部门之间的共享交换。推进市场主体信用信息公示，提高市场透明度。

——加强公共资源交易信息化建设。建立市、县统一规范的公共源电子交易服务平台、监管平台。完善公共资源交易电子系统的公共服务、交易、监管三大功能。实现我市公共资源交易、服务和监管的标准化、电子化、网络化，使信息化手段成为提高我市公共资源交易执行效率、监管效率乃至公共资源配置效益的基本手段。

——运用数据实现事中事后监管机制。推动汇总整合企业监管、环境治理、食品药品安全、消费安全、安全生产等领域数据，及时向社会公开有关市场监管数据、法定检验监测数据、投诉举报数据和企业依法依规应公开的数据，加强对市场主体的事中事后监管。

——推进政府数据开放。依托统一的电子政务网络，围绕市经济社会发展重要政策落实情况、重大问题、重点领域，加强对各级各部门决策信息资源整合开发利用，推进信用、交通、医疗、卫生、就业、社保、地理、文化、教育、科技、资源、农业、环境、安监、金融、质量、统计、气象、企业登记监管等民生保障服务相关领域的政府数据开放。

## （四）深化电子政务基础设施建设，提升集约化水平

——完善电子政务网络平台建设，加强集约化管理。构建统一的电子政务内网平台，主要用于内部办公、管理、协调、监督、决策等业务信息系统，实现安全互联互通、资源共享和业务协同。实现政务外网市、县和乡镇三级全覆盖，不断提高网络平台业务承载能力，保障面向公众、服务民生的业务应用系统网络支撑。完成电子政务云计算平台及广西电子政务外网灾备中心建设，并以此为基础建设大数据中心。完成业务网和应用系统在电子政务外网和内网网络平台的迁移，实现网络对接和业务整合，为数据交换和共享夯实基础。

——建成统一的基础信息资源库。按一数一源、多元采集、共享校核、及时更新、权威发布的原则建设人口信息资源库、法人单位信息资源库、空间地理信息资源库、宏观经济信息库。按物理分散、逻辑集中、共享校核的原则建设业务信息库。

——建设政府数据统一共享交换平台。整合政府部门数据资源，依托统一的电子政务网络，运用云计算、大数据等技术，建设政府数据统一共享交换平台。明确各部门数据共享的范围边界和使用方式，建设公共数据资源开放平台。开展大数据挖掘分析辅助决策工作。

## （五）建立健全电子政务管理机制，促进协调发展

结合政府各部门业务工作实际，制定桂林政务信息资源交换目录体系。完善电子政务联席会议制度，加强电子政务标准化工作推进协调机制。研究制定政务信息资源管理办法、大数据管理办法等，建立数据开放共享制度。以国家、行业标准为基础，结合重点应用，制定信息安全分级保护及安全等级管理制度和地方标准。加强标准实施，强化标准在电子政务建设各个环节中的应用，保证各级各部门电子政务建设规范有序开展。

## （六）完善电子政务安全保障体系，确保安全可靠发展

落实分级保护和等级保护工作。加强对分级保护和等级保护工作的指导，按照要求与标准规范使用、测评、整改电子政务网络和信息系统。推进安全可靠技术产品应用。加强安全可靠软硬件技术产品在电子政务网络和信息系统中的推广应用，推动试点推广。完善网络安全信任体系。进一步完善电子政务网络安全信任体系，积极推动数字证书、电子签名等在政务工作中的应用。加强日常安全管理。加强网络安全监测和通报预警；强化安全保密意识，开展保密、网络与信息安全自查。

# 四、重点工程

## （一）“互联网+”政务服务融合

1.网上服务与实体大厅服务一体化工程

结合实体服务大厅的服务创新与整合，建设完善的网上服务应用系统，建设政务移动终端服务平台（政务e平台），实现网上服务大厅应用系统在互联网安全有效运行。以实体政务服务大厅为依托，建成便捷、易用、高效、安全的网上服务大厅，建成线上线下服务联动模式，实现“一站式”网站办理，进一步提高政务服务效率和质量。

2.行政权力运行监管平台

围绕建设服务政府、责任政府、创新政府、法治政府和廉洁政府的要求，推进我市各级政府职能转变、强化权力运行制约监督,全面梳理政府工作部门的行政职权，进一步明晰政府工作部门的职责权限，优化权力运行流程，及时公开权力清单和责任清单，加快形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制。优化权力办事流程，明确权力办事条件，简化权力申请材料，规范权力办事程序，压缩权力办事时限，规范权力运行，减少权力自由裁量权，依托全市统一的行政权力运行和网上运行监督体系，完善电子监察，对行政权力事项动态管理和开展全流程监督，构建网上统一公众评价体系，强化行政权力运行共同监管，引入社会监督机制，建立全市统一的行政权力运行监管平台。推进权力运行科学化、标准化和规范化，办事过程更加透明，人民群众更加满意，改善我市投资环境。

3.政府投资项目在线并联审批信息化工程

搭建市级统一的服务和管理平台，联动贯通发展改革、城乡规划、国土资源、环境保护、行业管理各级部门，推进全市企业投资项目网上受理、办理、监管“一条龙”服务。梳理并联审批目录，确定分批分期部署运行单位，出台管理制度，逐步推广应用。构建投资项目全覆盖、审批全流程、管理全方位、监管全过程的自治区投资项目在线并联审批监管平台。实现投资项目 “平台受理、并联办理、依责监管、全程监察”。

4.公共资源交易信息化工程

完善公共资源网上交易平台，建设公共资源交易标前、标中和标后全程权力运行的监管平台，结合公共资源交易信息化平台建设，完善相关制度建设。统筹平台上的信息资源，做好信息公开和数据公开，实现交易信息自由流动，推动信息共享。整合精简相关交易网上办理流程，在交易注册登记、投标、评标、评审等方面提供有针对性的服务。开展在线投诉举报受理，在线实时监督及自动预警智能化监督，推动公共资源交易监督由传统规场监管自线上线下监督相结合转变。

## （二）政府系统办公应用建设

5.完善综合办公业务平台

围绕行政机关办公应用，建立统一的数字认证、电子印章、电子签名、电子文件密级标识管理体系。整合优化公文办法、督查督办、信息采编、简报管理、会议组织、值班管理、事务监管等日常工作的政务流程，提升行政办公效能；开展视频会议、移动办公等应用。

6.政府督查工作信息化工程

建立全市政务督查信息管理系统，对督查督办事项的任务分解、进展过程、完成情况的网络化信息管理，实现工作落实全过程动态跟踪、实时督查、预警提示、及时反馈、绩效反馈、绩效考评，形成事前事中事后管理机制。

## （三）政府治理信息化水平提升

7.信用信息平台建设工程。

建设内容：依托市电子政务外网云平台和公共云平台，建设信用信息征集、信用信息应用、法人信用数据库、“信用桂林”门户网站等应用系统。以人民银行的企业和个人信用信息基础数据库为切入点，整合工商、税务、海关、商务、交通、质监、食品药品监管、环保、劳动保障、住房公积金、人事、公安、仲裁等相关部门以及公共服务机构掌握的企业和个人信用数据资料，构建统一的信用信息平台，建立全市信用信息标准规范和“一处失信、处处受限”的管理机制，面向政府部门和社会公众提供信息共享、分析评价、联合惩戒等应用服务。建立统一的信用信息数据库，构建统一的信用信息平台，形成信用信息资源共享机制，加强对市场主体的监管。

8.政务大数据平台工程

在桂林电子政务云平台基础上，建设桂林大数据中心。整合各部门信息平台和信息系统，构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。整合分散的数据资源，构建政务数据体系。建成统一的桂林政务大数据中心，整合政务数据，实现政务信息资源交换共享。

9.建立数据挖掘分析辅助决策信息系统

整合各级各部门业务信息资源，利用职能部门专业系统和智能分析模型，以及有关行业、企业、研究机构的信息数据，建立辅助领导决策研判的决策信息资源数据库。加强与大专院校、科研院所、研究机构的合作和研究，建立重点行业、重点区域的经济运行和社会发展数据挖掘分析模型，为政府领导提供准确、直观的统计分析、预测预警和评估研判信息系统，提高政府决策的客观性和科学性。

## （四）资源共享和业务协同建设

10.加快建立全市政务数据库体系

建设完善各部门政务数据基础库数据，加强数据资源的比对，完善更新维护机制。实现政务数据完善性、准确性，推进政务数据应用在各级行政机关中全面共享和深化拓展。

11．建立政务数据共享交换平台

按照统一的政务数据交换标准和接口标准，整合政府部门数据资源，促进互联互通，提高共享能力。建立标准规范、目录体系、管理和查询系统、业务运行保障机制等，明确各部门数据开放共享的范围边界和使用方式，厘清各部门数据管理及共享的义务和权利。市政府办公室负责统筹协调，市信息中心负责推进电子政务数据共享交换平台，各部门广泛参与建设。形成基于统一的电子政务网络政务数据交换体系。发挥对跨部门业务协同的支撑作用，实现政务部门间横向按需信息交换与共享，满足各级政府履行职能的需要。

12.建立政务数据资源开放平台

确定政府信息资源开放范围，统一政府信息资源开放渠道，汇聚自治区各部门开放的政府信息资源，提供上传、浏览、查询、下载、统计等服务，并强化数据应用，实现应用汇聚、管理等相关功能，为公众和企业提供各类数据服务。支持政府信息资源增值利用，建立社会各方广泛参与政府信息资源开放利用的良好氛围.实现政府公共数据向政务部门开放，初步实现向社会开放，促使社会参与和共同使用、共同挖掘，促进信息产品生产利用。

## （五）政府网站建设

拓展及优化网站功能。围绕规范政务权力运行过程及结果、公共服务等拓展及优化网站功能。加强与主流媒体信息内容的相互引用。充分发挥微博、微信、移动门户等新技术新应用，传播政府内容，拓展网站服务方式。理顺网站管理体制机制，建立专职的网站运行管理团队。完善政府门户网站运行管理的相关制度。

## （六）基础网络平台建设

13.电子政务内网升级改造工程

建成统一的桂林电子政务内网网络平台。升级改造桂林电子政务内网，建设党委网络中心和政府网络中心以及各政务单位安全接入区，实现桂林电子政务内网横向互联互通；建设政务内网广域骨干网连接到县级政务内网节点，实现市、县两级网络纵向贯通；依据自治区相关标准规范建设市级横向政务内网以及对指导县级政务内网汇聚点建设。

14.电子政务外网延伸覆盖工程。

推进电子政务外网向乡镇延伸。通过升级改造市、县（区）级政务外网节点基础网络设施，提升各级政务外网节点的接入能力。完善市级光纤传输管道建设，实现市直机构全覆盖接入；完成全市各县（区）级横向城域网建设，实现各级行政区划内所辖政务部门全部覆盖接入。实现桂林电子政务外网市、县（区）和乡镇三级网络纵向到底，横向到边的建设，满足全市各级政务部门接入。

15.深化完善基础信息资源工程。

加快建设完善人口信息资源库、法人单位信息资源库、空间地理信息资源库。依托现有信息系统，完善健康、社保、就业、能源、信用、统计、质量、国土、农业、城乡建设、企业登记监管等重要领域信息资源。实现人口信息资源、法人单位信息资源、空间地理信息资源和健康、社保、就业、能源、信用、统计、质量、国土、农业、城乡建设、企业登记监管等重要领域信息资源的集约化建设和使用。

## （七）标准规划体系建设

16.桂林电子政务发展地方标准和技术规范体系

建立跨领域、跨地区、跨部门、跨应用的信息资源共建与维护技术标准规范体系。在已有国家和自治区相关标准的基础上，结合自治区电子政务工程建设，政府部门共同建立健全公共基础信息和重要共享信息的关键技术标准，以及查询、交换和访问授权等信息共享方式的标准规范，形成统一完善的政务信息共享标准规范体系。政务部门在电子政务工程项目建设中，应切实采用相关国家和自治区标准规范，保障电子政务工程项目业务数据跨领域、跨地区、跨部门、跨应用输出格式的一致性和兼容性。

## （八）信息网络安全保障建设

17.电子政务网络和信息系统整改工程

在全市政府系统电子政务网络和信息系统里全面落实分级保护和安全等级保护制度。根据分级保护和安全等级保护要求整改电子政务网络和信息系统。涉密网络和信息系统必须经检测评估和审查合格后方可投入使用，非涉密网络与信息系统必须依照规定开展预定级报备、正式定级备案和测评、整改。

18．电子政务安全可靠软件示范工程

在政府系统电子政务网络和信息系统里选择重点领域开展安全可靠信息系统应用示范，推动试点推广。加强安全可靠技术产品的推广应用。

19.电子政务网络安全信任体系完善工程

完善电子政务网络安全信任体系，确保跨地区、跨部门的政务业务应用安全。依托电子政务内、外网安全认证和密钥基础设施，完善桂林电子政务网络安全信任体系，为桂林政府系统电子政务用户和应用系统提供数字证书服务。

# 五、保障措施

## （一）加强体制机制建设

进一步健全各级各部门电子政务管理机构，强化对电子政务建设、管理的组织协调能力，使电子政务逐步实现由提供技术支撑向提升政府治理能力转变，深化电子政务应用发展，促进电子政务体制机制建设与行政管理体制改革相辅相成。建立电子政务联席会议制度，定期召开电子政务交流会，研究解决、协调推进电子政务建设过程中的重大问题，加强电子政务建设、管理经验交流，展示应用成效。

## （二）加大项目统筹管理

各级信息化主管部门要加强对电子政务项目规划、立项、建设、验收、运行管理、审计等全过程的跟踪和管理，建立电子政务建设统筹管理办法和机制，电子政务项目必须经过同级电子政务主管部门的把关后，由财政部门统筹考虑资金安排，确保项目建设符合规划和标准要求，能够利用已有资源集约建设，确保已建、在建及新建项目的关系和业务衔接，保障跨部门电子政务应用项目建设以及基础性、公共性信息资源的开发和共享。

## （三）建立健全电子政务绩效评估体系

建立电子政务工程项目绩效管理制度，切实发挥绩效评估的评价、引导作用。综合采取公众评议、自我评估、第三方评估、主管部门日常监督检查相结合的评价方法，加强对电子政务项目的成本效益、应用效果、协同共享、数据开放、安全保密、创新服务等方面的评估，将评估结果作为系统运维和后期建设投资的重要参考依据。建立完善电子政务评估结果通报制度和激励机制，并将评估结果作为各地、各部门年度工作业绩的考评内容。

## （四）明确主体责任分工

“十三五”期间，进一步明确各部门职责分工，电子政务具体项目建设按照职责范围自行组织和开展，其中：专业应用和数据库由市直部门牵头，兼顾全市，自上而下统一建设的模式，减少因异构产生信息孤岛的问题；跨地区跨部门的由市政府办公室及各县（区）政府办公室负责统筹协调和组织建设，强化合作共建，促进协调发展。

## （五）加大财政资金投入

调整和优化支出结构，重点保障部门基础性业务、跨部门核心系统、公共基础设施和信息资源建设，各级财政加大对贫困地区电子政务建设的支持力度。加强经费使用管理和监督，建立科学、规范的管理制度，提高资金使用效率。

## （六）加强人才培养

优化和加强各级电子政务部门的人员队伍建设，改革和完善管理人员和技术服务的管理机制，建立健全人才引进、培养和激励机制。积极开展多层次的培训和考核，提高领导干部、公务员和信息化工作人员的电子政务知识水平,强化运用信息技术与资源的能力。