桂林市市政公用设施建设及城市管理“十四五”规划

目  录

前  言	4

第一章 规划基础	5

第一节 发展成就	5

第二节 存在问题	12

第三节 面临的挑战	13

第四节 面临的机遇	14

第二章 总体要求	15

第一节 指导思想	16

第二节 基本原则	16

第三节 发展目标	18

第三章 规划任务	25

第一节 城市道路工程系统	25

第二节 城市公共交通系统	29

第三节 城市供水工程系统	31

第四节 城市雨水工程系统	33

第五节 城市污水工程系统	35

第六节 城市照明工程系统	39

第七节 城市电力工程系统	41

第八节 环境卫生工程系统	42

第九节 城市燃气工程系统	45

第十节 智慧城市管理系统	47

第十一节 城市管理长效机制	48

第四章 保障措施	52

第一节 加强组织协调	52

第二节 注重政策引导	53

第三节 加大资金保障力度	54

第四节 强化监督管理	55

第五节 加强宣传引导	57

附件	58

附件1：市政事业建设相关指标体系标准值的比较................59

附件2：“十四五”期间道路与桥梁重点建设项目....................60

附件3：“十四五”期间城市公共交通重点建设项目.................63

附件4：“十四五”期间供水工程重点建设项目.........................64

附件5：“十四五”期间雨水工程重点建设项目..........................65

附件6：“十四五”期间污水工程重点建设项目..........................66

附件7：“十四五”期间照明节能领域重点建设项目.................67

附件8：“十四五”期间电力市政设施重点建设项目..................68

附件9：“十四五”期间生活垃圾无害化设施重点建设项目......69

附件10：“十四五”期间燃气领域重点建设项目........................70

附件11：“十四五”期间数字化城市管理平台重点建设项目....71

附件12：“十四五”期间城市管理领域重点建设项目................72

# 前  言

《桂林市市政公用设施建设及城市管理“十四五”规划》，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神的体现，根据《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《广西壮族自治区城镇老旧小区改造“十四五”规划（2021—2025年）》《广西新型城镇化规划（2021—2035年）》《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《桂林市新型城镇化规划（2021—2035年）》等有关规划编制，旨在明确未来五年我市市政公用设施建设及城市管理的总体要求、主要目标和重点任务，统筹相关领域制度和政策创新，擘画未来五年市政公用设施建设发展蓝图，是指导全市市政公用设施建设及城市管理的宏观性、战略性、基础性规划。

规划范围：临桂区、象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区（以下简称“六城区”）。

规划内容：涵盖城市道路、公共交通、供水、排水、照明、电力、燃气、环境卫生、燃气等市政公用设施建设及城市管理领域。

规划年限：2021年—2025年。

# 第一章 规划基础

“十三五”时期，桂林市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，坚持高质量发展，与全国、全区同步全面建成小康社会，市容市貌得到持续改善，为打造世界级旅游城市奠定了坚实基础。

- 第一节 发展成就

“十三五”时期，市委、市政府高度重视市政公用设施建设及城市管理，大力保障市政公用设施建设的资金投入，不断提高市政设施管理水平，城市建设取得了显著的成效。

### 一、市政公用设施体系进一步健全

#### （一）城市道路桥梁设施建设

“十三五”期间，我市完成了一大批市政公用设施的建设。机场路香江饭店路口立交、芦笛路铁路下穿接线、甲山路铁路下穿接线、17座人行过街天桥、东西巷与正阳步行街地下通道等立体交通陆续建成投入使用，有效缓解了重要节点的交通拥堵状况；完成桂林市城市道路水泥路面加铺沥青路面（白改黑）、东二环路整修、漓江桥扩建、八一桥改扩建、相人山路道路改造、西城大道、王城周边道路改造等项目，显著改善了道路通行条件，减少安全隐患，车辆行驶更加顺畅舒适；龙门大桥、321国道桂林至雁山段、福利路（二期）、芳香东路、金桃路、万福东路、山水大道、宏谋大道、凤凰路、平桂路、沙塘大道（一期）等工程相继完工后，城市路网得到进一步完善。

经过5年的建设，市城区道路长度和路网密度进一步提高，目前市政道路总长度1076公里，路网密度为8公里/平方公里，全市交通建设水平逐步提高，“北通南畅、东拓西联”工程成效显著，交通拥堵问题得到了缓解，城市面貌得以整体提升。

- （二）城市供水设施建设

“十三五”期间，我市供水保障能力大幅提升，年平均供水量1.52亿立方米，比“十二五”期间增长26.45%；最高日供水量51.59万立方米，比“十二五”期间最高日供水量增长26.94%，水质综合合格率保持在99.8%以上。新增供水管网769公里，城市供水普及率为99.4%。近三年基本管网漏损率保持在10%以下，在全区处于领先水平。

“十三五”以来，我市实施了城北水厂（二期）供水工程、桂林电子科技大学花江校区供水工程、琴潭加压站及机场路加压站和桂林市第二水源工程（包括引水工程和西城水厂）、城北水厂（一期）扩建工程等项目建设，不仅解决了供水需求和临桂区供水水压不足问题，也彻底解决了我市无备用水源的问题。

#### （三）城市排水设施建设

“十三五”期间，我市污水处理率逐年提高，至2020年末城市生活污水集中处理率达到98.6%，全市污水处理能力由“十二五”末期的35.85万吨/日提升到40.35万吨/日，排水管网由“十二五”末期的581.743公里提高到652.95公里。通过实施雁山污水处理厂污泥深度处理工程、桂林市华润地块片区雨水治涝工程、桂林市漓江（城市段）排污综合治理工程、污水处理厂升级改造工程、黑臭水体治理工程等治污排涝项目，全市污水收集处理和排涝系统进一步完善，居民生活环境显著改善。

六城区共5座城市污水处理厂，每日处理生活污水约30万吨，产生污泥量约为180吨/日（80%含水率）。“十三五”期间，我市在采用好氧发酵堆肥与安全填埋的方式处置污泥的同时，积极开拓污泥干化掺烧处置途径，六城区污泥无害化处置率达100%，超过预期规划目标。

#### （四）城市照明设施建设

“十三五”期间，我市完成靖江王府片区历史文化休闲街区改造亮化、2017年央视春晚桂林分会场城市灯光亮化、六城区30个重要部位节点的154个楼宇和公共节点建筑照明提升等项目；推进桂林市城市照明提升改造项目，更换各类路灯线缆14300米，修复损坏路灯5500盏，保证主干路装灯率100%，亮灯率≥99%，将机场路2688盏高耗能的高压钠灯全部更换为节能的LED灯，每年节约118万度电；完成了40余条市政道路园林修枝、路灯透亮项目，我市路灯照明效果得到进一步改善。

#### （五）城市燃气设施建设

目前我市已建成天然气门站2座，调压站2座，天然气储配站4座，天然气加气站3座，天然气母站1座，铺设高压管道24.7公里，中压管道655.5公里，低压及庭院管道1498.61公里。为市城区1679个居民小区的29.93万户家庭、1462家工商企业及286辆大型客运车辆提供天然气，年销售天然气约1亿标准立方，六城区燃气普及率达到98%。完成燃气监测预警平台建设，与自治区平台实现了数据对接，实现全方位无死角和远程实时监控；各燃气储配站和燃气供应站点开展了基础更扎实，措施更严密的防恐防爆和安全管理工作。同时，我市积极开展预防非职业性一氧化碳中毒工作，稳定完成了“十三五”预定的目标。

#### （六）城市市容环卫设施建设

“十三五”期间，市城区道路机械化清扫率逐年提高至80%，生活垃圾无害化处理率100%，环卫作业市场化稳步推进，市城区环卫作业市场化率达75%，其中象山区、秀峰区、七星区环卫作业市场化率已达100%。每年组织大规模的城市道路深度清洗，向城中村、城乡结合部、无物业管理小区延伸环境综合整治，确保环境卫生管理全覆盖、常态化。统筹生活垃圾分类工作，出台《桂林市生活垃圾分类管理办法》，完成了200个居民小区生活垃圾分类试点。

山口生活垃圾焚烧发电（一期）工程于2018年点火发电，年处理生活垃圾能力达54.75万吨、“再生”电量2.1亿度。该项目完工运营，大幅度提高了我市垃圾处置水平，对保持我市良好的生态环境和可持续发展意义重大。

建筑垃圾处置管理工作有序推进，精选21家管理规范的公司从事建筑垃圾处置业务，建立建筑垃圾处置企业能进能出制度，利用民间资本组建建筑垃圾处置数字监控平台，确保建筑垃圾管理良性运行；加强扬尘管控，采取优化清扫保洁工艺、道路洒水喷雾降尘、严格落实工地安全文明施工等有效措施进行防尘降尘。

#### （七）提升人居环境改善社区服务体系建设

“十三五”期间，以“绣花精神”实施市容市貌综合整治，落实《全面推进广西城镇老旧小区改造工作的实施方案》，在不涉及土地权属变化、不改变用地性质、对环境影响小的前提下，将市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区，分类分级进行重点改造。至2020年，我市完成260个无物业管理小区、111个城中村的改造提升和362座市政公厕新建改建等项目建设，极大改善了市民群众的生活环境，居民生活更加便利，幸福感得到提升。

#### （八）“城市双修”试点工作

2017年，我市成为全国第二批“城市双修”试点城市，2017年至2019年期间，我市实施了八大类（生态修复三大类、城市修补五大类）共39个“城市双修”示范项目（事项），内容涵盖漓江岸线（城市段）生态保护、水体及山体修复、城市绿化提升及旅游慢行绿道建设、城市建筑风貌改造提升、历史文化遗产保护与修复、市政公用设施提升改造等。2019年7月，我市完成“城市双修”试点工作，成效显著，一些长期困扰发展的“城市病”得到治理，城市面貌得以进一步提升。

漓江截污工程及黑臭水体治理工程为“城市双修”中的实施项目，2019年桂林市成功入选全国黑臭水体治理示范城市，获得中央专项补助资金4亿元，项目建设顺利，黑臭水体截污工作基本完成，完成市区畜禽养殖场迁移，完成道光河和部分灵剑溪河道垃圾清理淤泥整治，市民满意率大于90%。经过几年的整治，我市截污和治理后水域的水质均达到预期目标，市城区基本消除黑臭水体，对保持我市良好的生态环境和可持续发展意义重大。

### 二、市政公用设施管理和服务水平进一步提高

#### （一）综合执法工作有新突破

狠抓“两违”治理，持续开展市容市貌专项整治，创造和谐宜居的生活环境。“十三五”期间累计完成存量拆违1057.31万平方米，五年计划完成率为106.52%，已提前完成自治区对违建治理五年计划任务。

狠抓户外广告专项整治，五年来持续拆除各类违法户外广告，还市民整洁干净的市容市貌。

狠抓燃气行业治理，2016年9月建立桂林市燃气行业常态化管理联席会议制度。针对人民群众关切的问题，制定了共享单车治理、非法占道经营等市容市貌攻坚专案并组织实施。对共享单车、非机动车乱停放问题，多次约谈共享单车企业负责人，考核中连续3次亮黄牌的企业取消投放资格。对非法占道经营问题，坚持疏堵结合；推进夜市市场和临时市场建设，先后建成芦笛夜市、尊神庙夜市、广西师范大学雁山校区夜市街、漓江学院夜市街、燕湖夜市等市场，疏导了一批流动摊贩到市场内经营，有效减少了非法占道经营情况。

#### （二）创新机制加强精细化管理

启用桂林市数字化城市管理系统，通过网格化、标准化、精细化的运作，助推形成“大城管”模式。2016年以来，数字化城市管理案卷总数达212.20万件，处置率99.92%，按期处置率99.7%，市民对城市管理的满意度不断提高。全面加强城市管理信息系统建设，初步建立“桥梁视频监控和超载报警系统”和“桥梁健康监测系统”，对系统采集的动态数据进行综合处理、分析，全面评估鉴定桥梁的安全性和可靠性，为桥梁养护维修提供依据，为应急救援提供信息。先后建成了城市内涝防治与应急处理系统、地下管线普查信息系统、城市照明智能监控系统、城市供水生产管理系统及供水客户服务管理系统、燃气监控预警系统和公共自行车服务系统等信息系统，城市管理智能化水平空前提升。建立建筑垃圾处置数字监控平台，将我市所有建筑垃圾运输车辆和建设项目接入监控平台；全市110条洒水道路全部实现了卫星地图测量和实地跟车测量。

（三）城市管理地方立法不断完善

自2015年我市获得地方立法权以来，“十三五”期间我市先后颁布施行了《桂林市城市市容和环境卫生管理条例》《桂林市违法建设防控和查处条例》《桂林市城市照明管理办法》等3部地方性法规，编制出台《桂林市非机动车停放管理暂行办法》《桂林市夜市市场管理办法》《桂林市户外广告管理办法》等一系列规范性文件，逐步搭建起城市管理制度体系的“四梁八柱”，为城市管理提供了有力的执法依据。

- 第二节 存在问题

- 一、市政公用基础设施还不够完善

受历史、地理、经济发展水平等因素影响，我市市政公用设施陈旧和不够完善。市政公用设施建设历史欠账较多，路网结构不合理，存在较多断头路，重要节点交通不畅通，城市行路难、停车难；城市供水水源单一，供水安全性比较差，供水管网不够合理、覆盖范围小，服务承载能力不强；燃气行业法规不健全，安全意识淡薄；污水处理和环卫设施老旧，配置没达到国家标准。

- 二、财政资金有限，难以维持设施的完好率

目前，市政公用设施管理维护资金基本使用城市维护费，由于总额有限，市政、林业园林等部门管养经费都要从中列支，市政管养单位每年得到的资金有限，只够用于小修小补，导致现有市政公用设施大多超负荷运行，破损严重。由于财政资金有限，市政公用设施的更新改造缓慢，难以维持设施的完好率，制约了行业发展。

- 三、管理协调机制不完善，统筹协调难度大

市政公用设施建设中涉及电力、电信、市政、人防和林业园林等多个部门，由于缺乏统一规划和管理，建设部门统筹协调难度大，容易出现项目建设不完整的现象，各种市政管线后期反复开挖路面，既造成重复投资，又影响道路的安全使用，同时也给周边居民生活留下安全隐患。

- 第三节 面临的挑战

市政公用设施建设及城市管理涉及面广、领域宽泛，具有综合性、开放性、动态性三大特点，是一项复杂的系统工程。受主、客观因素影响，当前市政公用设施建设及城市管理面临着不少外部挑战。

- 一、城市的发展对市政公用设施建设及城市管理要求越来越高

城市发展从经济导向更多转向生产生活生态多元导向，社会发展加速转型对城乡社会治理能力提升提出更高要求；新冠肺炎疫情影响广泛深远，公共安全危机加大，各类矛盾风险进入高发易发阶段，对城市共建共治共享提出更高要求。市政建设行业的深化变革将对业内各企业提出更高要求，例如减少污染、节约能源及使用清洁能源等。

- 二、居民对服务质量要求提升与管理模式单一的矛盾

随着我市社会经济不断发展，城市人口加速增长，居民收入持续增加，对生活品质与社会服务质量的要求也相应提高，因此，进一步要求加快市政公用设施建设步伐，扩大市政服务范围，拓展服务内容。在保证市政公用设施建设质量的同时，还需提升城市管理水平，提高服务标准，实现城市管理标准化、信息化、精细化和人性化。

- 面临的机遇

- 2020年全国两会《政府工作报告》中提出要“深入推进新型城镇化”，并把新型城镇化建设纳入投资重点的“两新一重”建设（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“实施城市更新行动”和“加强城镇老旧小区改造”等要求，全区稳步有序开展老旧小区改造工作，深入推进以人为核心的新型城镇化，建设新时代中国特色社会主义壮美广西。

- 国家大力推进新型城镇化、推进新时代西部大开发，全面推进乡村振兴，为我市扩大有效投资、加快基础设施建设、统筹城乡发展带来新机遇；国家着力提高人民生活品质，加强社会治理体系建设，为我市加快补齐公共服务短板、保障和改善民生带来新机遇；习近平总书记在视察广西时指出，桂林是一座山水甲天下的旅游名城。这是大自然赐予中华民族的一块宝地，一定要呵护好。要坚持以人民为中心，以文塑旅、以旅彰文，提升格调品位，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，打造世界级旅游城市。习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对桂林的重要指示精神，为我市发展指明了方向、提供了根本遵循、注入了强大动力；广西加快实施建设西部陆海新通道等国家战略，构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放格局，为我市深度融入国内国际双循环、实现更高水平开放发展带来新机遇。我市政策优势叠加，发展基础不断夯实，发展环境全面改善，发展态势持续向好，为抢抓新机遇提供了有利条件。

- 因此，我市要以此为契机，本着“既促消费惠民生又调结构增后劲”的原则，贯彻新发展理念，加强新型城镇化建设和老旧小区改造，完善市政公用设施建设，与新型工业化、农业农村现代化融合发展，为高质量发展提供新动能。

- 2021年是“十四五”规划开局之年，当前桂林正面临着城市发展转型升级的良好机遇。到2025年，世界级旅游城市建设取得突破性进展，综合实力大幅提升，具有全球吸引力的旅游产业体系基本形成，旅游国际影响力显著增强，成为国际山水人文旅游首选目的地之一。以此为契机，充分利用国家和自治区的优惠和倾斜政策，结合全市“五网”建设大会战和新基建建设，适应新形势，满足新需求，“注重发展”与“民生福祉”并举，规划建设与管理服务同步建立，经济效益与社会效益兼顾，实现政府、市场和社会多元化参与的城市综合管理新模式。

- 第二章 总体要求

- “十四五”及今后更长时期，桂林肩负打造世界级旅游城市的历史使命，必须坚持以人为核心，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动市政公用设施建设及城市管理更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全发展。

- 第一节 指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对桂林的重要指示精神，紧紧围绕“建设新时代中国特色社会主义壮美广西”总目标，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，按照“四个新”总要求，按照自治区党委、政府和市委、市政府的决策部署，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以打造世界级旅游城市为统领，坚持稳中求进工作总基调，以推动城镇化高质量发展为主题，以转变城市发展方式为主线，以体制机制改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，提升我市市政公用设施建设及城市管理水平，提高市政公共服务质量。

## 第二节 基本原则

- 一、系统规划、分类施策

充分认识市政公用设施的系统性、整体性，坚持先规划、后建设，切实加强规划的科学性、权威性和严肃性。发挥规划的控制和引领作用，有序推进市政公用设施建设，使其既要满足当前一段时间的需要，又能为未来发展预留空间。坚持问题导向与目标导向相结合，从市政公用设施系统层面进行统筹，提高管控措施的针对性、有效性，不断增强市政公用设施的承载能力和辐射作用。

- 二、补齐短板、安全运行

重点加强市政公用设施短板的建设力度，保障市政公用设施有效供给，提高设施建设质量和服务水平。优先加强涉及城市安全的市政公用设施建设，着力提高市政公用设施应对各种风险的能力，提升运营标准和管理水平，消除安全隐患，保障城市健康运行。

- 三、绿色低碳、提质增效

全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，节约集约利用土地、水、能源等资源，强化环境保护和生态修复，减少对自然的干扰和影响，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。优化和调整市政公用设施网络结构，科学确定各类市政公用设施的规模和布局，形成规模合理、等级有序、联系密切的市政公用设施网络，提高市政公用设施服务水平。

- 四、统筹协调、开放共享

做好市政公用设施系统与局部、建设与管理、需求与时序、地上与地下、生产与生活、投资与融资等各方面的统筹协调工作，促进市政公用设施建设的均衡发展，逐步缩小地区差异。突出重点区域、重大项目建设，以六城区为主体，拓展市政公用设施资源的区域及城乡配置空间，提高市政公用设施建设水平和运行效率，实现市政公用设施共建共享。

- 五、政府主导、市场运作

强化政府投资引导带动作用，加大资金统筹力度，鼓励社会资本参与市政公用设施的投资、建设与运营。健全城建资本的投入回报、贷款偿还、资本增值、业主受益的多元投资机制，实现建设资金的集中营运和滚动发展，形成多元化、多渠道、多层次的城建投融资格局。

## 第三节 发展目标

城市建设的目标是宜业、宜居、宜乐、宜游。努力创造良好的环境，合理安排生产、生活、生态空间，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子，让人民有更多获得感、幸福感、安全感。

在市政公用设施建设及城市管理中，以建设世界旅游城市为统揽，以城市精细化管理为目标，打造精细化城市管理示范市。完善市政公用设施建设，推进市政公用设施更新，补齐市政公用设施短板。推动“内畅外联”路网建设，持续实施“畅通缓堵”工程、市政道路提升改造工程，推动环卫一体化项目建设，开展供排水、燃气、照明、城镇老旧小区等环境综合治理。深化执法体制改革，实现城管力量下沉，运用信息化手段，实行网格化管理，开展城市信息模型（CIM）平台建设试点工作，推进城市管理体系和治理能力现代化。

### 一、城市道路桥梁设施建设管理目标

以桂林交通发展战略目标为指导，构建结构优化、功能清晰、与土地利用相协调的道路网络，引导并适应城市组团空间布局，合理衔接区域重大交通设施，使道路系统的运行达到动态的稳定平衡状态，实现道路系统“安全、畅通、舒适”的目标。

按照交通需求的三个空间层次，实现路网可达性发展目标，具体如下：

| 需求空间层次 | 交通特性 | 路网可达性目标 |
| --- | --- | --- |
| 对外衔接交通 | 快速型 | 30分钟内衔接主要对外交通枢纽和对外高速公路 |
| 组团联系交通 | 畅通性 | 30分钟内实现新老分区内各主要组团间通达 50分钟内实现任意组团间通达 |
| 组团内部交通 | 舒适型 | 便捷的公交、慢行交通系统，营造组团内部交通绿岛 |

结合全市“五网”中交通网建设和新基建建设，完成重点城区范围内的城市路网建设和道路提升改造计划。

### 二、城市公共交通建设目标

推动城市公共交通建设，积极发展绿色交通，推进公交专用道成网并推行优先通行措施，保障居民出行高效便捷。

### 三、城市供水设施建设管理目标

构建科学安全的城市供水系统，推进桂林市城市二次供水管理条例立法工作。进一步强化水生产过程管理，加快城市供水厂网配套工程建设。保障我市中心城区水源安全，充分利用现有规模大、水处理技术先进的水厂，根据实际需要扩建或新建部分水厂，规划供水总规模94万立方米/日。供水管网统一规划，改造完善现状管网，重点配套新扩建水厂输配水管网，改造旧城片区老化给水管网，逐步实现主干管网及支管的互连互通，完成地下管网三年大会战工程并投入运营，DN80以上供水管道达到1900公里。

城市供水的主要指标：企业供水综合单位电耗为2025年400kW·h/（km3·MPa）；供水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；供水普及率达到99.8%；管网服务压力合格率达到99%；城市供水管网漏损率到2025年控制在10%以下。

### 四、排水防涝及海绵城市建设目标

到2025年，基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，提升城市排水防涝能力。针对目前六城区9个内涝点，计划2022年以前完成80%内涝点的整治，2024年以前完成90%内涝点的整治，到2025年，基本消除六城区内涝点，保证最大允许退水时间不超过2小时。

按照“城市大海绵”“片区中海绵”“地块小海绵”三位一体的建设思路，统筹谋划协调、城内城外结合，构建“山、水、林、田、湖”互相融合的“生命共同体”，实现水生态、水环境、水资源和水安全及水文化的多重目标，即小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭（河湖水质达标）、水资源有保障、热岛有缓解。综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，将70%的降雨就地消纳和利用，最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响。到2025年市城区45%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

### 五、城市污水设施建设管理目标

以全面提升污水集中收集率为重点，补短板、强弱项、提质量、增效率，因地制宜加快生活污水处理设施建设，着力提高建设运营管理水平，全面提升污水收集处理效率，积极推进污水资源化利用设施建设。

到2025年底，基本实现城市污水收集和处理全覆盖。实施以漓江为重点的城市水环境综合整治工程；结合全市“五网”建设，完善市政污水管网建设，治理污水渗漏和雨涝季污水无处理排放现象，全面实现污水截流；加快污水处理设施、泵站及配套管网建设，提高污水处理能力。逐步消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，实现我市城市生活污水集中处理率持续保持98.6%；城市污水处理达标率持续保持100%；管网覆盖率达到99%；城市生活污水集中收集率达85%；市城区黑臭水体消除率达到100%。污泥无害化处置率和资源化利用率得到进一步提高，城市污泥无害化处置率达到90%。

### 六、城市照明设施建设管理目标

“十四五”期间，构建智慧节能、明亮美观的城市照明系统，加强行业监督和管理，提高快速维修照明设施故障能力；结合智慧城市建设，推行数字化信息管理，利用科技手段提升服务水平和服务质量。实施桂林市城市照明提升项目，全面完成城市照明节能改造，营造与桂林世界级旅游城市相匹配的城市照明环境。实现城市照明道路全覆盖，新建、改扩建的城市道路装灯率达到100%，智能控制覆盖率达到100%，道路亮灯率达98%。

### 七、电力市政配套设施建设目标

为规划变电站和配套设施预留建设用地和空间，“十四五”期间，实施甲天下变电站、灵剑溪变电站、碧云变电站、蒙村变电站、岩前变电站、铁山变电站、遇龙变电站、车站变电站、春天变电站、万福变电站、新圩变电站、侯寨变电站、岩塘变电站等110kV、10kV配套电缆进出线管沟建设和临桂区、象山区、秀峰区、叠彩区、七星区110kV、10kV线路环网工程现有管线路径扩建等项目。

### 八、市容环卫设施建设管理目标

#### （一）环卫保洁方面

“十四五”期间，不断完善政府主导、社会参与、市级统筹、属地负责的生活垃圾分类体系，推进公共机构开展生活垃圾强制分类工作，加强环卫设施建设，形成生态、循环、可持续的垃圾清运处理和回收利用体系，不断提高环卫管理工作的规范化和智能化水平，形成高效环保的城市环卫系统。

到2025年，各区基本建成生活垃圾分类处理系统，确保“十四五”期间市城区垃圾清运率和生活垃圾无害化处理率100%、公厕和果皮箱保洁率保持100%、生活垃圾回收利用率达35%，道路清扫保洁率提升到100%、道路清扫保洁机械率提升到85%以上、市城区垃圾机械化清运率提升到100%。

推行公司化运作管理，不断探索综合利用、生态处置建筑垃圾的办法，坚持建筑垃圾资源化利用、无害化处理、产业化发展，推进建筑垃圾综合利用。

#### （二）市容市貌方面

按照常态化管理要求，规范市容秩序管理，将“门前三包”责任落实落地。强化创新思维，探索健全占道经营、夜市管理长效机制，实现城市管理由突击整治向常态化管理转变。提升门店招牌设置档次和管理水平，继续强力开展户外广告和户外招牌的整治。进一步完善公共厕所的设施设备整改和提档升级工作。按照“整洁、有序、规范”的原则，做好六城区非机动车停放管理工作，合理增加非机动车收费及免费停放点，规范非机动车收费停放点管理工作，严格做好各类共享单车及助力车的规范管理工作，建立规章制度，实施规范管理。

### 九、燃气设施建设管理目标

“十四五”期间，推动燃气管网建设工作，拓展外网，加强内网建设及改造，由小及大逐步建成城市环网，实现输配合理高效；提升管网气化率，提高全市燃气普及率，建成全市燃气应急监测预警系统。2021年实施东部燃气环网建设，2021年启动实施潭下工业园、三街工业园燃气管网规划建设，2023年实施灵川第二条燃气主干环网建设。推进西部燃气环网的建设；推进燃气空白区域的建设，进一步提升管网覆盖率，提高气化率。不断增强城市管网安全稳定供气能力，为市民提供更优质的用气体验。六城区燃气站规范化建设合格率达100%，燃气行业乱象基本消除，保障居民、商业、车用CNG等燃气用气，大力推广工业用气和分布式能源发展，至2025年天然气全年用气量达1.9亿立方。

### 十、城市管理信息化建设目标

建立健全城市综合管理监督指挥中心组织机构，完成数字化城市管理系统升级，整合共享各相关城管部门数据资源，建立城市管理系统大数据物联网，实现住房城乡建设、市场监管、公安交警、交通运输、自然资源、生态环境等城市管理相关部门的数据共享，高效发挥平台作用，推动大城管模式数字化，实现与自治区、国家城市综合管理服务平台互联互通、信息共享，逐步建立“横向到边、纵向到底”的城市综合管理服务工作体系。

### 十一、城市管理执法目标

“十四五”期间，全面建立城市管理长效机制体制，完成城市管理执法机制体制改革，做到全市城市管理统一指挥、统一标准、统一调度。建立健全城市管理执法联动机制，针对城市管理过程中的重点、难点、疑点问题，通过部门联动，优势互补，资源共享，促进城市管理常态化、长效化。加强城管执法队伍建设，增强执法力量，改善执法环境和条件，全面提高依法行政、科学履责的执法能力；积极转变理念，引入各种先进管理手段和方法，提升精细化、智能化管理水平。继续完善综合执法体制改革，加大执法力度，提高执法效率。

- 桂林市政公用设施“十四五”主要发展目标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 2020年实际 | 2025年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路桥建设 | 城市桥梁数 | 座 | 116 | 148 |
|  | 道路长度 | 公里 | 1076 | 1126 |
|  | 道路面积 | 万平方米 | 2106 | 2206 |
|  | 市城区路网密度 | 公里/平方公里 | 8 | ≥8 |
|  | 市城区道路面积率 | % | 15.17 | ≥15 |
| 城市供水 | 自来水管长度 | 公里 | 1830 | 1900 |
|  | 综合供水能力 | 万立方米/日 | 64 | 94 |
|  | 年供水总量 | 万立方米 | 16293 | 20800 |
|  | 城市供水普及率 | % | 99.4 | 99.8 |
| 城市排水 | 城市生活污水集中收集率 | % | 76.7% | 85% |
| 城市照明 | 路灯亮灯率 | % | 95 | 98 |
| 市容环卫 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 |
| 城市供气 | 管道气年供气总量 | 万立方 | 10700 | 19000 |
|  | 城市燃气普及率 | % | 98 | 99 |

# 第三章 规划任务

按照适当超前的原则，坚持补短板、强弱项，加快现代化市政公用设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，顺应城市发展新理念新趋势，建设宜业、宜居、宜乐、宜游城市，全面提升城市品质。

## 第一节 城市道路工程系统

优化城市道路网络系统，逐步推进桂林市“畅通缓堵”建设工程，推进重要交通节点改造，加强老旧小区改造，推动城市更新。

### 一、优化城市道路网络系统

大力实施城市交通基础设施建设，优化城市道路系统。逐步推进桂林市“畅通缓堵”建设工程，有序打通一批断头路，提高城市交通承载能力。按照窄马路、密路网、微循环方式，构建快速路、主次干路和支路级配合理的路网系统，市城区平均路网密度达8公里/平方公里。加快城市各组团之间通道建设，强化城市快速路网、支干路网与干线公路的衔接，畅通进出城通道。“十四五”期间，大力推进雁山区金雁路（一期）、桂林医学院附属医院漓东新院配套路网、阳江路（一期）、遇龙路、湖塘路建设工程（二期）等项目建设。

优化街区路网结构，推广街区制，实现内部道路公共化。加强自行车道和步行道系统建设，倡导绿色出行，打造城市道路微循环系统，形成完整路网，提高城市道路通达性。

### 二、基本完成重要交通节点的改造

针对桂林市较为拥堵的重要交通节点进行改造，大力推进西城大道立交工程、环城南路立交工程、桂磨路立交工程、净瓶山桥拆除重建工程等项目建设。同时在人流量较大的区域，增设人行天桥或地下通道，进一步缓解市内交通压力，方便市民出行。

逐步改造市区平面交叉口，缩短过街距离，缩小道路交叉口机动车转弯半径，“有意识”让车辆减速，保障行人及非机动车安全通行。

### 三、科技赋能交通管理，打造智慧出行系统

在交通工程的设计上，注重以科技赋能交通管理，打造智慧出行系统。在重要交叉口推行设置智慧斑马线系统，包括智慧道钉、智能升降反光柱、智能热感设施等，所有设施与路口智慧信号控制机及智慧道路管理平台联动，实现城市慢行品质化设计，体现人文关怀和科学应用。

在六城区推广采用智慧视频监控及视频流量采集系统，做到道路全线视频覆盖，利用新型传感技术、车联网技术全息感知道路元素，实现对道路实时状况的数据采集，全天候全范围精准交通运行管理。同时预留5G通道和基站，构建完善的通讯基础和反馈机制，实现人—车—路—环境的全要素协同管控。

### 四、完善无障碍设施建设，提升改造人行道

完善无障碍设施建设，为特殊人群出行提供方便。针对现有道路上的无障碍设施存在不规范、不完善的问题，对人行道进行改造，确保人行道铺装防滑、无障碍设施完善，确保盲道不被非机动车停放区及其他设施占用，确保新建道路及桥梁无障碍设施按规范设计及修建。完善非机动车、行人交通系统和过街设施，推动城市文明建设进一步发展。

同步规划建设相关市政配套设施，预埋管道，避免后期重复开挖道路，节约投资，减少社会影响。对破损严重的街道、人行道进行及时修复，逐步对主城区人行道进行微更新，建设宜人的城市街道，充分展示桂林作为全国文明城市的特色风貌。

### 五、加强老旧小区改造，推进城市更新

聚焦人民群众的需求，开展城市体检，精准查找城市建设的短板与不足。推进老旧小区内部和附近的市政公用设施和公共服务设施改造，加强老旧小区改造的“里子工程”建设，推进以人为核心的新型城镇化配套路网建设，推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动，鼓励实施连片改造。鼓励拟改造小区与城市更新、市政公用设施建设、旧城改造等项目捆绑打包，进行跨片区组合改造。统筹推进背街小巷环境整治提升工作，开展“一拆两清三改四化”和“五好创建”，实现街巷市容整洁、特色鲜明、环境宜居、文明有序。

### 六、全方位提高城市道路桥梁设施管养水平

加强市政道路桥梁管理机构建设，明确城市道路桥梁的管养单位，落实养护责任。加强城市道路的日常巡查、养护、改造，盘活存量，提高既有路网的承载能力和运行水平。

加强城市桥梁安全检测和加固改造，分批对城市桥梁护栏安全防护设施升级改造，定期对城市桥梁进行养护、维修，逐步对市区重点桥梁进行翻新改造，及时排除安全隐患。加快建立完善的城市桥梁信息管理系统、桥梁动态监测和治超系统，及时更新城市桥梁档案信息，实现城市桥梁信息数据的动态更新和管理，积极完善城市桥梁应急管理体系，提高处置城市道路桥梁设施突发险情事件的效率和能力。

加大推进临桂区、雁山区市政设施养护站的规划建设，以满足日益增长的市政维护需求。

### 七、加强城市道路交通安全管理和建设

加强城市道路交通安全设施的前期设计对接与后期维护工作，加强多部门联动，建立相应的联动机制及资金保障制度，避免出现因绿植生长导致道路照明不够、危险路段的路灯照度不够，路口绿植高度较高遮挡视线或安全视距不够等原因引发交通安全事故。

专栏1 城市道路系统重点项目

完善桂林市城市道路网络系统。新建城市快速路：桂林市阳江路（一期）。推进桂林市“畅通缓堵”建设工程，建成一批主次干路，打通组团通道：遇龙路、湖塘路（二期）、中隐南路、滨江南路、秧二路、苏桥永福生态大道、银杏东环北路、经十九路、群众路（延长线）、桂林医学院附属医院漓东新院配套路网、穿山北路、雁飞路、春江路南段。完善桃花江北路、秧十五路、西清路等街区支路配套。改造现状万福路、苏罗路、水塔路、群众路、平山北路、瓦窑路（南段）等道路；重建桂林市净瓶山大桥。 基本完成重要交通节点的改造。新建西城大道立交、环城南路立交、桂磨路立交、万福路立交。陆续建成一批人行天桥，缓解六城区人流量较大区域的交通压力。 人行道提升改造。市区重点改造项目为中山路中心路段（站前路口至八中路口）提升改造工程。 提高城市道路桥梁设施管养水平。完成市区36座桥梁桥面防撞钢护栏安装、人行道花坛隔离护栏或钢护栏安装。推进临桂区、雁山区市政设施养护站的规划建设。

## 第二节 城市公共交通系统

提升公共交通品质与吸引力，持续推动公交优先发展，稳步拓展城市公共交通服务网络，积极发展绿色交通，倡导绿色出行。

### 一、推动城市公共交通建设

进一步落实公交路权优先，推进公交专用道成网，推行优先通行措施。以提高公共交通分担率为突破口，缓解城市交通压力。统筹公共汽车、轨道交通等多种类型公共交通协调发展，加强城市综合交通枢纽建设，利用多种运输方式，促进城市内外交通之间的顺畅衔接、便捷换乘。按照规模经营，适度竞争的原则，综合考虑运力配置、社会公众出行需求和社会公众安全等因素，通过服务质量招投标的方式选择城市公交运营企业。进一步完善公交企业管理体制，鼓励社会资本参与公共交通设施建设和运营，切实提升公共交通服务水平。

有序地开展大中运量公共交通的相关论证、规划与建设工作，完成桂林市“翠竹路—机场路—西城大道”公交专用道等主要客运走廊公交专用道的新建或提升改造工程，确保公交客运通道及关键节点处公交优先，探索和实践“最小干预，最高效率”的城市发展新模式。同步构建步行、自行车、公共汽车、轨道交通等多种交通方式有机衔接的一体化城市综合交通体系，实现多式联运，为远期实现零换乘奠定基础。

提高智能出行服务水平，大力推行城区道路公交站台配备电子站牌系统，为乘客提供公交线路查询及公交车实时到站信息。新建或改扩建的城市道路应当按照规划和设计规范设置港湾式公交停靠站，合理设置出租车招呼站位置，避免后期道路改造。

### 二、积极发展绿色交通

按照“因地制宜、快慢互济、经济合理”的要求，做好充电基础设施建设整体规划，加大公共资源整合力度，科学确定建设规模和空间布局，同步建设充电智能服务平台，形成较为完善的充电基础设施体系。将电动汽车充电设施作为城市重要基础设施纳入城市规划，加快推广新能源公共交通车辆，对倡导绿色出行具有重要意义。

### 三、进一步强化共享单车管理

倡导低碳出行，积极推动共享单车健康发展，打通城市公共交通“最后一公里”。通过共享单车运营企业准入招标等方式，在企业管理、车辆管理、运营管理、停放管理、用户管理、安全监管、电池管理、充换电场站建设、举报投诉处理、退出机制等方面提出相关要求，择优选出进入我市的共享单车运营企业。进一步强化共享单车管理，提升城市共享单车停车资源集约利用效率，充分挖掘闲置公共区域、宽敞人行道等各类停车资源，改善城市静态交通环境，形成共享单车运营企业停车资源共享利用格局，让使用者停车方便，规范有序。

## 第三节 城市供水工程系统

加快推进第二水源建设，切实保护饮用水水源，完善城区供水管网，优化供水布局。

### 一、加快推进第二水源建设

加快推进桂林市第二水源工程（引水工程子项和西城水厂工程子项）项目建设，补足我市供水水源单一的短板，确保2023年完工投产运行，在“十四五”期间达到日供水能力94万立方米/日，满足城市发展用水需求，提高城市供水可靠性、安全性。

### 二、加强管理整治，保护饮用水水源

健全源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系。建设漓江生态监控预警平台，构建高效行政管理和综合执法机制，提高漓江生态环境监管和应急响应能力。建立从“源头到龙头”的全流程饮用水安全保障体系，提升饮用水安全保障水平。为防止饮用水水源受到污染，对各水厂取水口水源地保护区采用隔离围网封闭式管理，并按要求设置界标、警示牌、宣传牌，加大推进饮用水水源地保护区内的水资源保护和水污染防治工作，依法处理饮用水水源地保护区内的河道采砂、网箱养鱼等行为，切实保护好饮用水水源。

### 三、发展新建区域供水，优化供水布局

积极筹措资金，加快供水设施建设，拉开供水框架，进一步拓展供水市场。在“十四五”期间，按照城市道路与管网同步配套建设原则，大力推进六城区供水管网敷设工程。发展新建区域供水，优化供水布局，构建科学安全的城市供水系统。“十四五”期间，DN80以上供水管道达到1900公里。

加快叠彩区江东片区给水管网专项规划编制工作，加大临桂区、雁山区、高铁（桂林）广西园及其周边区域的管网和配套设施建设力度，进一步做好六城区供水服务保障工作，提高供水安全保障系数。

加强节水型城市建设，“十四五”期间按计划逐年对六城区大部分老化、破损管道进行改造，降低供水管网漏损率。结合老旧小区改造和国有企业“三供一业”供水分离改造，按计划实施小区供水入户水表改造，对不符合要求的老旧管网逐步进行改造。

### 四、推进全流程供水设施、改造和服务水平，提高供水质量

推进城北水厂（一期）扩建工程、西城水厂（一期）工程、瓦窑水厂升级改造工程等项目建设，提高六城区供水能力。

完善供水加压站的建设（如雁山供水加压站）和规划布局，形成更加安全科学的供水格局。推进桂林市城市二次供水管理条例立法工作，实现高层住宅二次供水统一建设、统一管理，让市民用上安全、稳定、卫生、健康的加压水。

推广和运用大数据平台管理，推行城市供水分区计量管理及漏损管控，提升供水系统低碳节能水平。在“十四五”期间实现大数据平台全面推广运用，整合各业务系统数据库，建立数据平台，实现大数据下的个性化服务。同时对供水系统整个信息化网络从网络拓扑架构、系统边界防护到核心数据备份等关键部位，五年内分三步实现供水系统的网络数据安全升级。

专栏2 供水安全保障重点项目

优化新建区域供水布局。加快叠彩区江东片区给水管网专项规划编制工作，新建临桂区、雁山区、高铁（桂林）广西园及其周边区域的管网和配套设施。 加快推进第二水源建设。2023年建成桂林市第二水源工程（引水工程子项和西城水厂工程子项）项目并投产运行。 推进饮用水水源地保护区内水资源保护和水污染防治工作。推进八里街排污渠、清风沟、桃花江、南溪河、瓦窑河的污水截污整治、水土保持、水生态系统保护与修复、水源地安全状况动态监测、突发性水污染事件应急处理等水资源保护和水污染防治工作。 提升供水设施管理和供水质量。完成城北水厂（一期）扩建工程、西城水厂（一期）工程、瓦窑水厂升级改造工程。完成雁山供水加压站升级改造。

## 第四节 城市雨水工程系统

加强城市内涝防治，推进应急管理现代化建设。结合城市防洪排涝设施建设、市政道路建设、老旧小区改造，稳步推进海绵城市建设。

- 一、提高洪涝灾害防御能力和应急管理水平

加强城市内涝防治，全面梳理我市城市内涝积水点，提高城市排涝系统建设标准，对城郊排洪沟等管养空白区明确管理单位，充分利用现有的天然河沟，尽可能保留现状湖、塘等水体，不破坏水体或抬高水位，适当增加湖塘水体面积，缓解雨水排放压力。合理构建雨水汇水分区和径流通道，完善城市雨水排水管道系统。城市新建区域需按最新的桂林市暴雨强度公式计算雨水量，重现期不得低于规范要求；老城区雨水管网改造时也应当遵循现行国家规范的要求确定管径。

推进应急管理现代化建设。加快推进市应急指挥中心、应急保障中心、自然灾害监测预警和风险普查系统、安全生产监测预警系统等建设，坚持以人为本、科学防控，坚持统一指挥、分级负责，坚持以防为主、防抗结合，坚持统筹兼顾、突出重点，坚持依法防灾、社会参与，优化应急综合救援物资储备仓库、乡镇应急站（消防救援站）布局。强化综合性消防救援队伍和专业应急队伍建设，提升全民防灾减灾意识。进一步畅通应急保供投放网络，落实重点商品政府应急储备制度。

- 二、稳步推进海绵城市建设

继续做好桂林市“海绵城市——低影响开发（LID）雨水系统”建设，全域系统化推进海绵城市建设。在城市开发建设工程中应当最大限度地减少对城市原有水系系统和水环境的影响，新建城区综合径流系数应当以小于等于0.55进行目标控制，旧城改造后的径流系数不能超过改造前，新建地区的硬化地面应当保证透水性地面的比例不小于40%。“十四五”期间，结合城市防洪排涝设施建设、市政道路建设、老旧小区改造，在新建地区及改造地区应当根据实际情况，采取有效的低影响开发技术措施，实现径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等目标，提升水源涵养能力，缓解雨洪内涝压力，促进水资源循环利用。

到“十四五”期末，通过海绵城市建设，力争我市城市防洪排涝能力明显提升，河湖空间严格管控，生态环境显著改善，海绵城市理念得到全面、有效落实，为建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市创造条件。推动海绵城市建设的同时，有序开展城市生态修复，有步骤地修复被破坏的山体、河流、植被，恢复城市生态系统的自我调节功能，科学推进城市更新。

专栏3 排水防涝工程重点项目

完善城市雨水排水系统。实施桂林市四城区治涝工程（一期）、高铁园高铁外国语学校周边路网排涝排水工程、高铁园装备制造园排涝排水工程、空降兵训练基地营地雨水排涝工程、临桂区四塘河清淤工程、临桂区秧塘工业园排涝西渠三期新建工程、临桂区秧塘工业园油塘尾村及秧二十五路周边防涝整治工程、临桂区桂林医学院片区防涝整治工程、临桂区排水防涝综合治理工程、秧十六路至临苏路排洪渠建设工程等项目建设。

## 第五节 城市污水工程系统

全面推进污水管网和污水处理设施建设，加快推进污泥处置和污水资源化利用设施建设，加大截污力度，科学保护漓江。

- 一、推进城市排水管网新建和改造工作

狠抓城市管网建设力度，全面推进污水管网建设，六城区地下老旧污水管网改造完成率大于80%。完善污水处理厂配套管网建设，逐步消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，大力消除六城区水系的直排口，清污分离，完成2019年黑臭水体整治完善项目，做好桂林市黑臭水体示范城市建设工作。

开展管网补漏工作，完成世行贷款项目管网补漏子项。按长期计划继续推进市区管网检测及补漏工作，整改雨、污管网的错接部分，完成我市排水管网的翻新维修工程。

- 二、积极加快污水处理厂和排水泵站建设

2021—2025年，以城市生活污水集中处理率保持在98.6%，城市生活污水集中收集率达到85%为目标，开展龙门污水处理厂的建设，完成临桂区污水处理厂（西区）升级改造工程、临桂区污水处理厂扩建工程建设。到“十四五”期末，东区、中南区、北区、临桂区、雁山区五个污水收集处理系统更为完善，污水处理能力达到63.35万吨/日。

加快高效、低碳的城市污水收集系统建设及改造，加快各排水泵站建设，提升泵站管理维护水平，提高雨水收集及排洪效率。

- 三、积极加快推进污泥处置设施建设

污水处理设施产生的污泥应当进行稳定化、无害化、资源化处置。鼓励采用水泥窑、垃圾焚烧发电厂、燃煤发电厂协同方式处理污泥。污泥的处置和综合利用应当因地制宜，鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理；鼓励采用污泥和餐厨、厨余废弃物共建处理设施方式，提升城市有机废弃物综合处置水平。

限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋；在实现污泥稳定化、无害化处置前提下，稳步推进资源化利用。推广将生活污泥焚烧灰渣作为建材原料加以利用。污泥经无害化处理满足相关标准后，用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用。污泥的土地利用应当严格控制污泥和土壤中积累的重金属和其他有毒有害物质含量。

- 四、积极推进污水资源化利用设施建设

积极推进污水资源化利用设施建设，结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水资源化利用设施，因地制宜实施区域污水资源化利用工程，提高城镇污水资源化利用率，缓解局部地区水质型缺水、水资源供需矛盾突出的现状。有序开展项目建设，推动城镇节水减排，减少水资源浪费，提升我市水资源综合利用水平，加快推动资源节约型和环境友好型社会建设。

城镇污水资源化利用应当结合城镇现有污水处理设施，充分利用城镇污水资源，推动建设污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系。鼓励有条件的城区结合本地水资源利用、水环境提升、水生态改善需求，在大中型污水处理厂尾水排放口、重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处等关键节点因地制宜建设人工湿地和深度净化工程。结合黑臭水体治理，增加分布式污水资源化利用设施建设。对处理达标后的排水进一步净化改善后，纳入河道生态补水等区域水资源调配管理体系，提升城镇污水资源化利用水平。

- 五、加大截污力度，科学保护漓江

健全源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系。建设漓江生态监控预警平台，构建高效行政管理和综合执法机制，提高漓江生态环境监管和应急响应能力。实施漓江流域水治理工程，提升漓江水系质量。开展漓江干支流全面综合整治、城市洲岛生态修复、沿岸乡镇村屯污垃集中治理。建立流域水生态环境功能分区管理体系，加强污水处理设施建设，推进农业面源污染和工业废水治理。建立水源地水环境安全预警监控系统，提高漓江防洪治涝能力。保障用水水质安全，保证漓江生态流量常年保持60立方米/秒，到2025年水功能区水质达标率94.5%，国家考核断面水质达标率100%，确保漓江水质长期稳居全国前列。

“十四五”期间完成2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程的建设。同时，进一步建设并完善在漓江风景名胜区范围内的城镇排污收集和处理系统，提高城市污水集中收集率和处理率，通过技术创新提高污水处理厂尾水排放标准，解决污水直接排入漓江的问题，统筹推进漓江全流域保护治理，使漓江水质和水环境得到进一步的改善。

- 六、提高排水管理水平，降低能源消耗

充分利用现代信息技术提高排水管理水平。“十四五”期间，将对GIS管网地理信息系统、泵站远程监控系统、内涝管理系统、各污水处理厂自控管理系统等整个排水系统的信息管理系统进行全面整合完善，形成完整的排水信息管理调度体系，做到排水管理系统的实时反馈、精确调度及多角度全面分析。

加大城市排水处理设施技术改造力度，提高科技含量，淘汰高耗能设备，提高机组运行效率，降低各项能耗指标。推行选用防腐能力好，抗渗能力强，使用寿命长的管材。施工过程中严格控制，保证管基础承载力满足要求，周边回填密实，避免使用过程中出现下沉、塌陷现象。

专栏4 城市污水收集处理重点项目

排水管网翻新维修工程。完成中山路中心路段（站前路口至八中路口）排水管网翻新维修等项目。 污水处理厂和排水泵站建设。建成龙门污水处理厂、临桂区污水处理厂扩建工程、万福路象山段污水泵站工程、桂林市污水处理厂全过程生物除臭项目（一期）、临桂区污水处理厂（西区）升级改造工程。 漓江流域水治理工程。实施2019年黑臭水体整治完善项目、2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程、2021—2025桂林市中心城区水环境整治重点项目。

## 第六节 城市照明工程系统

加强功能性照明建设和管护，稳步推进景观照明建设。建设城市照明互联网大数据信息管理平台，大力推进智慧路灯综合杆建设。

### 一、加强功能性照明建设，点亮民生之路

按照“有路必有灯”的原则，做好新建道路路灯建设工作，确保实现城市照明道路全覆盖，新建、改扩建的城市道路装灯率达到100%，智能控制覆盖率达到100%，道路亮灯率达到98%。

逐步对现有使用多年的存量照明设施及管网进行改造。

### 二、推进景观照明建设，提升城市风貌

构建智慧节能、明亮美观的城市照明系统，实施桂林市城市照明提升项目，全面完成城市照明节能改造，完成我市标志性景观和重要路网节点景观照明设施建设，对漓江两岸、桃花江两岸、两江四湖环城水系的驳岸、水体、山体等14个“水廊”节点亮化，进行景观照明提升建设。推动漓江訾洲岛段亮化工程，在解放桥体和訾洲公园片区（解放桥—象鼻山段沿岸）采用多形式展示大美桂林和山水漓江，营造与世界级旅游城市相匹配的城市照明环境。

### 三、加强照明设施管护，完善“建、管、养”机制

做好全市范围内功能性照明设施的管护和照明行业管理部门移交工作，确保主次干路亮灯率达98%，背街小巷亮灯率达96%。做好中心主城区重要部位重要节点的景观照明设施管护，加强市政用电接入工作，确保景观照明设施亮灯率达90%，景观照明设施完好率达95%。

抓好主干路城市环境提升管理样板路建设，提升门店招牌设置档次和管理水平，继续强力开展户外广告和户外招牌整治；完善城市夜间灯光环境建设，强化城市夜间灯光环境管理，避免出现光污染。做好临桂区和雁山区照明养护基地的建设工作，提高照明设施维护及时率。

### 四、推进智慧路灯综合杆建设

建设桂林市城市照明互联网大数据信息管理平台，开放接口与市级层面智慧城市平台及“城市大脑”系统进行信息互通，提升城市治理和服务水平。

大力推进智慧路灯综合杆建设。以路灯“有电”“有网”“有杆”的优势，加强智慧灯杆与5G建设共享资源，2023年底以前建成1000个多功能智慧杆柱，有效推动智慧城市物联网基础设施和“城市大脑”系统的建设。

### 五、推动照明行业规范化管理

逐步引进照明新技术新产品，减少光污染，提高照明舒适度；大力推广使用照明节能产品，降低照明单位能耗，提高照明的质量和节能水平，构建绿色生态的城市照明环境。

按照“统一规划、统一设计、同步建设、统一管理”原则，进一步理顺城市照明管理体制，推动桂林市景观照明管理条例等法规立法工作。

专栏5 城市照明节能重点项目

功能性照明建设。实施桂林市老城区亮化工程、桂林市路灯安全隐患整改项目、中山路（上海路立交桥—金河路口）路灯改造工程。 景观照明建设。完成桂林市漓江訾洲岛段亮化及灯光秀建设工程、桂林市六城区38条道路沿线景观、30个重要部位159个楼宇节点景观照明建设。 智慧路灯综合杆建设。推进桂林市“新基建”城市智慧照明项目。 照明行业规范化管理。推动桂林市景观照明管理条例等法规立法工作。

- 第七节 城市电力工程系统

为规划市政电力设施预留建设用地和通道，完善现状道路和新建市政道路电力管沟（管廊）建设。

### 一、预留规划市政电力设施建设用地

为规划变电站、规划开关站（开闭所）、变压器以及公用配套供电设施预留建设用地和通道。为规划架空输、配电线路走廊、电力电缆通道和电网设备保护区预留空间。

### 二、新建市政道路电力管沟（管廊）同步规划、同步实施

新建市政道路应当同步配套电力管沟（管廊）建设，实现电力管沟（管廊）与市政道路同步规划、同步设计、同步建成投运，避免后期开挖道路，重复建设。

### 三、完善现状市政道路电力管沟建设

“十四五”期间，逐步改扩建原有的市政道路电力管沟，满足变电站新增负荷出线以及网架完善工程的需求。

专栏6 电力市政设施重点项目

完善现状市政道路电力管沟建设。实施碧云变电站、灵剑溪变电站、甲天下变电站、铁山变电站、岩前变电站、车站变电站、遇龙变电站、蒙村变电站、春天变电站、万福变电站、新圩变电站、侯寨站、岩塘站配套电缆进出线管沟（110kV/10kV）建设。扩建临桂区、象山区、秀峰区、叠彩区、七星区线路环网工程现有管线（110kV/10kV）路径。

## 第八节 环境卫生工程系统

积极推进桂林市环卫一体化建设项目，优化环卫行业管理，完善环卫设施设备，提升环境卫生质量，建设宜居城市，展现桂林世界级旅游城市新形象。

### 一、属地分工负责，在全市范围大力推行垃圾分类制度

在全市范围大力推行垃圾分类制度，基本建成政府主导、社会参与、市级统筹、属地负责的生活垃圾分类体系。政府推动，全民参与，落实各级政府主体责任，建立健全部门联动机制，合理确定实施路径，强化公共机构和示范片区带头作用，逐步有序进入全面推广生活垃圾分类阶段。引导居民逐步养成主动分类的习惯，各类学校应当将垃圾分类纳入教学体系在全市推广，实现垃圾分类“进校园”“进教材”“进课堂”，各级教育主管部门切实加强各类学校的生活垃圾分类监督指导，形成全社会共同参与生活垃圾分类的良好氛围。

新建小区必须严格按照规划要求建设垃圾分类投放收集设施。结合老旧小区改造工作，利用中央、自治区补助资金配套建设生活垃圾分类投放收集设施，确保垃圾分类投放收集设施同步规划、同步建设、同步使用，减少财政投入压力。

### 二、完善环卫基础设施，加快完成更新换代和提升改造

“十四五”期间，力争在桂林市区北部、东部、南部分别建成生活垃圾循环利用资源化产业中心，对厨余垃圾、其他垃圾、可回收垃圾、大件家具、废旧家电等垃圾进行分类收集转运处理；建成桂林市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目（二期），建成桂林市山口生活垃圾焚烧发电项目（二期）工程，确保“十四五”期间市城区垃圾清运率和无害化处理率100%、公厕和果皮箱保洁率保持100%、生活垃圾回收利用率达35%。加强小型垃圾转运站新建和改造力度，对转运车辆及环卫作业设备进行更新换代，确保满足生活垃圾分类收集和转运需要。

### 三、进一步扩大清扫保洁面积，提高机械化清扫保洁率

根据城市发展的需要，将新增的道路、公共场所以及原有的无物业小区、城中村全部纳入清扫保洁范围，市城区道路清扫保洁率提升到100%。逐步增加多功能机械冲洗车辆，落实道路深度清洗和洒水降尘作业常态化。进一步实现环卫作业从劳动密集型向机械作业型的转变，减轻环卫工人的劳动强度，提高环卫清扫保洁工作效率，确保市城区垃圾机械化清运率提升到100%，道路清扫保洁机械率提升到85%以上。

### 四、搭建智慧环卫管理平台，实现智能化、精细化管理

搭建全市智慧环卫管理平台，配套相应的硬件和软件，形成包括生活垃圾分类、收集、转运、处置全过程的基础数据收集和分析，环卫作业事前设计和事中优化，区域统筹管理和调配，工作现场监督和管理，事故提前预警和应急处理等多种功能的智能环卫管理体系。到规划期末，重点规划区域内的街区道路、环卫车辆、环卫机械、转运站点、处置场所实现智能化管理，从而有效提高环卫业务作业的科学监管、快捷协调和应急防范能力。

### 五、保障环卫行业用地，扩大环卫公共设施服务覆盖面

做好环卫用地规划，积极与规划和用地部门沟通，落实包括管理机构、停车场、修理厂、垃圾转运站、公厕、处理场（厂）等各类环卫基础设施的用地标准，增加用地面积，不断提高环境卫生保障能力；通过升级改造、配套建设和购置一批环卫设施设备，促进环卫设施设备向“数量充足、设置科学、功能完善、运行正常、整洁美观”的目标方向发展，达到国家和行业标准要求。

### 六、完善配套法规政策，让环卫业务工作有法可依

“十四五”期间推动环卫业务相关法规、规章等规范性文件制订工作，完善健全生活垃圾收费制度、生活垃圾收运、处置补助制度，形成有效的激励和约束机制，为加强垃圾分类工作提供充分的依据，确保垃圾分类工作可持续开展。

专栏7 垃圾收运处理重点项目

推行垃圾分类制度。搭建全流程的智慧环卫管理平台。 完善环卫基础设施。全市新建11座小型垃圾转运站，临桂区新增中型垃圾转运站2座；改建象山区4座、秀峰区1座、雁山区4座小型转运站，配置相应数量的运输车辆。完成桂林市生活垃圾循环利用资源化产业中心项目、桂林市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目（二期）。实施桂林市山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站提升改造工程、桂林市冲口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站更新改造工程、桂林市山口生活垃圾焚烧发电项目（二期）等项目建设。

## 第九节 城市燃气工程系统

建立以天然气为主的洁净气源供应体系，增强城市天然气应急调峰能力，保障我市天然气稳定安全供应。

### 一、建立以天然气为主的洁净气源供应体系

根据广西天然气“县县通”及国家管网桂林段建设计划，“十四五”期间实施灵川县、阳朔县、苏桥工业园区天然气接收门站建设，新增南北气源等外网建设，提升我市城市气源调度运营能力及管网输配能力。

实施灵川LNG（液化天然气）储备气化站、阳朔LNG（液化天然气）储备气化站等内网建设，增强城市天然气应急调峰能力。

通过水力计算及管网模拟仿真软件逐步优化改造城市中压管网，优化内网管输匹配，提升管网输配能力；结合管网空白区域及桂林市城市发展的战略原则，提前规划，预留路由，加快覆盖全市主干管网，由小及大逐步建成城市环网，实现输配合理高效。

建立城市管网建设信息平台，把建设规划信息及建设进度信息等在平台内进行流通，及时掌握跟进燃气设施的建设，联动实施规划项目；明确自治区及我市储气的市场化政策，推进建立燃气储备设施市场化良性商业模式，结合城市发展，统筹考虑应急调峰气源和储备站的用地规划。

建立新建路桥项目“四同时”工作机制，即新建路桥项目与地下管线实施同步规划、同步设计、同步施工、同步竣工验收。根据燃气项目的特性，梳理适用于燃气工程项目的手续办理流程，推进燃气项目快速落地，提高六城区气化率。

### 二、加快推进老旧小区天然气入户改造工作

利用我市开展新型城镇化建设的契机，加快推进具备条件的老旧小区、乡镇天然气入户改造工作，实现燃气行业城乡公共服务均等化，推动六城区居民管道天然气覆盖率。

### 三、提高燃气行业防灾减灾能力

加大燃气安全监管力度和业务指导力度，提高燃气行业防灾减灾能力。提高燃气工程的安全性、耐久性，重视城市燃气的工程性措施建设。落实桂林市燃气行业常态化管理联席会议制度，加强城市燃气工程监管力度，出台“第三者燃气破坏”事故处理的相应政策性文件，让第三方燃气事故处理有法可依、有章可循，处理有过程、有结果，保证城市燃气运营安全，延长城市燃气管网运营寿命周期。

建设城市燃气重大危险源监控系统，全面提升城市燃气防灾减灾能力。加强应急队伍建设，普及民众防灾减灾知识和自救互救基本技能，增强城市应急响应和救灾能力，建立应急预案，切实提升城市防灾减灾能力。

建立燃气安全群防群治机制，保障用气安全。强化社区与物业公司监管职责，对责任区燃气设施保护范围内的违法开挖、户内装修、燃气隐患用户进行督促整改。提升燃气用户安全使用意识，强制报废直排式热水器、无熄火保护灶具等，督促更换合格燃气具。严厉打击不具备燃气具安装资格和维修技能的个人或单位违法操作行为，保证燃气用户用气安全。

专栏8 城市燃气系统重点项目

完善天然气供应设施。完成东二环（环城南二路—南洲大桥）、万福路、桂磨路—大圩镇市政中压、灵朝线、潭下工业园、三街工业园等区域的燃气管道建设。新建灵川LNG（液化天然气）储备气化站、阳朔LNG（液化天然气）储备气化站。推进苏桥工业园区天然气接收门站、灵川县天然气接收门站、阳朔县天然气接收门站等项目的实施。

- 第十节 智慧城市管理系统

搭建智慧城市管理服务平台，提高城市管理精细化、智慧化管理水平，推进城市治理体系和治理能力现代化。

### 一、理顺体制机制，完善数字化城市管理平台，搭建智慧城市管理指挥平台

理顺体制机制，以我市现有的城市管理信息中心平台为基础，搭建城市综合管理服务平台、城市管理执法监督一体化平台，逐步搭建基于城市基础地理信息、建筑物和基础设施等的城市三维空间数据底板的城市信息模型（CIM）平台，推进平台基础数据在智慧城市管理中的运用，建设一体化的智慧城市管理指挥平台；建立桂林市智慧城市管理指挥中心，履行市政府对全市城市管理工作的统筹协调、指挥调度和监督考核、综合评价等职能，负责城市管理常态化工作日常检查、指挥调度、监督考核、综合评价以及六城区城市管理数字化考评工作。在2022年底前实现六城区基本建成数字化城管。

### 二、整合相关部门城市管理数据资源

以我市现有的城市管理信息中心平台为基础，升级改造数字城管平台系统，整合或共享城市管理相关部门数据资源，拓展市政公用、市容环卫、林业园林、城管执法等业务应用和公众服务功能，扩大网格化管理范围，将城管、公安、交警、网约车信息平台等部门的智能信息联网，推动信息化联动，达到信息资源共享，方便快捷的目的。

### 三、推进数字化城管平台向智慧化升级

抓住现有机遇，通过物联网、云计算、大数据、智能传感器、视频智能抓拍系统等技术在城市管理中应用，逐步推进数字化城管平台向智慧化升级，逐步对系统基础数据开展普查更新，为实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”打下基础，逐步接入“城市大脑”系统，促进城市管理科学化、精细化、智慧化。

专栏9 智慧城市管理平台重点项目

搭建智慧城市管理指挥平台。完成桂林市城市综合服务平台建设项目（一期）、城市管理执法监督一体化平台项目、城市信息模型（CIM）基础平台项目、智慧城市管理服务平台项目、数字化城管平台向智慧化升级项目、系统硬件改造提升等项目。 整合城市管理数据资源。建成整合和共享相关部门城市管理数据资源（二期）应用平台。

## 第十一节 城市管理长效机制

建立健全城市管理长效机制，进一步推动城市管理工作制度化、精细化、常态化、长效化，全面提升我市城市综合管理水平。

### 一、建立联席会议制度

由市城市管理领导小组组长、副组长或者办公室主任作为召集人，每季度召开不少于一次联席会议，研究解决城市管理方面的突出问题，不断提升优化涉及多部门的联动机制，推动城市管理长效机制不断完善发展。

### 二、深化综合执法体制改革

制定我市深化城市管理综合执法体制改革实施方案，进一步厘清职责定位、界定执法范围、理顺执法关系，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理综合执法体制，推动城市管理走向城市治理。

### 三、建立城市网格化管理机制

建立市本级、县（区）、乡镇（街道）、村（居）委、片区五级网格，将城管队伍下沉，与基层组织相融合，充分调动社会组织、志愿者组织和广大群众参与城市管理的积极性，运用信息化手段，实行网格化管理，使城市管理触角再延伸，让人在网格中工作，事在网格上解决，有效破解环卫、市容、交通、文明、治安等城市管理的难点问题，推进宜居城市建设。

### 四、建立完善联合执法机制

（一）完善市容环境治理联合执法机制

开展常态化联合执法，联合执法工作由市城市管理监察支队牵头组织并制定工作方案，重点对乱吐乱扔、乱堆乱挂、乱贴小广告、违规占道经营作业、不文明祭祀、不文明养宠等违反《广西壮族自治区文明行为促进条例》《桂林市城市市容和环境卫生管理条例》的破坏市容环境行为进行专项整治，持续开展“敲门行动”，确保不文明行为得到惩治。

- （二）建立“两违”治理联合执法机制

制定我市违法建设防控查处工作机制，进一步细化各部门分工，列出部门责任清单，规范“两违”（违法用地、违法建设）查处执法流程，形成防控和查处违法建筑的工作合力，对各类新增违法建设实行零容忍，坚决予以打击，有效遏制“两违”行为发生。

- （三）建立交通秩序治理联合执法机制

对非机动车驾驶者不戴头盔上路、非机动车、共享单车违停、机动车在人行道、居民小区等区域违停、“黑出租”、非法营运车辆、农机车违法上路、行人横穿马路、跨越栏杆等违反交通规则和破坏交通秩序的行为，以及车辆违章损坏市政设施的行为开展联合宣传执法；对出租车交通违法行为开展联合整治，净化城区交通秩序环境。

- （四）完善燃气行业管理，建立联合执法机制

制定源头治理燃气安全隐患，规范瓶装燃气经营市场秩序专项治理行动工作方案，按照“一手抓打击，一手抓规范”的原则，联合开展打击非法瓶装燃气充装和非法经营行为，集中治理加常态化管控，进一步规范我市瓶装燃气经营市场秩序，有效保障市民生命财产安全。

### 五、完善包联工作机制

进一步明晰城市管理包联工作标准，列出包联单位责任清单，层层压实责任，明确工作要求，开展常态化包联工作，确保包联的各项城市管理工作推进到位。

### 六、建立督查约谈问责机制

成立城市管理工作督查约谈问责领导小组，依照全国文明城市测评标准定期开展城市管理工作常态化专项督查，对发现的问题及时纠正偏差，提出工作建议意见，对工作不力的单位或者个人进行约谈问责。

### 七、加强环境卫生管理

建立居民装修垃圾、废弃家具家电等大件垃圾市场化、专业化、便民化运作的转运处理系统，有计划分步骤建立健全城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的“全链条”体系；积极推进建筑垃圾消纳场所和建筑垃圾资源化利用项目的规划建设；合理规划布局新建公厕，落实道路深度清洗和洒水降尘作业常态化提升环境卫生管理质效，逐步达到世界级旅游城市对环卫工作的要求。

### 八、加强户外广告招牌管理

加快编制出台我市大型户外广告专项规划，进一步规范大型户外广告审批流程，对违规设置的户外广告招牌持续进行清理整治，确保全市大型户外广告设置更为公平、规范。

### 九、加强大气污染防控

协同防控PM2.5污染和臭氧污染，持续开展城市扬尘综合整治、建筑垃圾非法处置行为联合整治、烟花爆竹禁燃限放、餐饮油烟和露天烧烤整治、污染天气应对等行动，不断提升空气质量，坚决打赢蓝天保卫战。

### 十、建立漓江城市段常态化管理机制

建立常态化严管机制，坚决治理非法开山采石、挖沙取土、乱排乱放及漓江沿岸“四乱一脏”等行为。严格落实“市、县（市、区）、乡镇、村”四级河长制网格化责任监管体系，严厉查处各类破坏生态环境的违法违规行为。建立漓江城市段干、支流长效保洁机制，开展常态化、市场化、专业化保洁，保障漓江水质，保持桂林山水的原真性和完整性。。

### 十一、进一步完善城市管理考评机制

进一步修改完善《桂林市城市管理绩效考评办法》，拓展考评范围，加大考评的纵深度和覆盖面；运用“互联网+大数据+城市管理”思维，改造建设数字管理服务平台，推进城市管理“一网统管”；提档升级城市管理的数字化考评标准，强化考评的贯彻实施力度，使其城市管理工作“指挥棒”的作用得到充分发挥，城市管理绩效考评工作更加公平、合理。

# 第四章 保障措施

坚持党的全面领导，健全规划实施的组织和制度保障，强化政策协调和工作协同，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，最大程度激发各类主体的活力和创造力，以打造世界级旅游城市为统领，科学配置公共资源，广泛动员全社会力量，确保本规划各项目标任务落到实处。

- 第一节 加强组织协调

明确目标责任，加强部门分工协作。明确项目牵头部门和单位，落实责任目标任务，有序推进各项统筹工作。各城区、各管委会和部门之间应当加强信息沟通、政策协调和工作协同，强化政府对市政公用设施建设及城市管理的宏观调控力度，实现部门联动协调有序，形成上下一致的组织保障体系，有效推进各项目的顺利实施。

按照国务院关于深化投融资体制改革的有关要求，建议按照规划建立年度投资计划，以此合理分配政府投资，充分保障重点市政公用设施项目建设。同时根据规划和项目的实施情况，及时进行项目库的优化和动态调整，以确保各专项规划目标的实现。优先保障市政公用设施的用地需求，纳入土地利用年度计划，禁止以城市开发或其他理由侵占市政公用设施规划用地，禁止随意更改市政公用设施用地性质;市政公用设施用地应当严格执行国家关于节约和集约用地的要求。

- 第二节 注重政策引导

全面深化管理体制改革，完善配套服务政策。深化市政公用设施规划、建设、运行等环节的管理体制改革，建立精简高效、运转顺畅、责权对等、分级负责的管理体制，保障项目从规划到实施、运营的决策科学、执行有力、监督到位。完善各市政行业的配套管理政策，加强法治建设，为项目规划建设提供法规和政策支持。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动有效市场和有为政府更好结合。深入贯彻国家关于简政放权的有关规定，充分发挥政府投资的引导作用，确立企业投资主体地位，加强过程服务和事中事后监管。优化项目管理流程，提高审批效率。对于企业投资项目，应当提高审批流程的透明化和便捷性，积极推进并联审批和在线审批的实施；对于政府投资项目，前期方案应当进行严格论证，广泛征求社会意见和咨询专家意见，重视项目建设的经济合理性和社会效益，确保项目决策的科学性。

## 第三节 加大资金保障力度

加大政府投资力度。对关系全局、投资额大、牵涉面广的重大项目融资方案，应当进行专题研究，统筹安排。加大对市政公用设施建设的资金投入力度，统筹安排各项资金，集中力量办大事。积极争取上级部门财政预算内资金和政策支持市政公用设施建设。适应国家宏观调控政策要求，强化政府投资公司融资能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府投资的引导和放大作用，推动有效市场和有为政府更好结合。

构建起多元化、可持续的投融资机制。鼓励金融机构积极创新金融产品和服务，建立完善多层次、多元化的市政公用设施投融资体系。积极拓展建设资金筹措渠道，包括建设单位自筹、市本级财政资金、城区财政资金、发行地方政府专项债券、争取中央预算内投资、争取上级相关专项资金、PPP、国外金融机构贷款等方式参与市政公用设施建设，有效解决市政公用设施建设融资需求。

完善政府和社会资本合作模式，积极引入民间资本投资。推进投融资体制改革，放开对民间资本投资市政公用设施的限制，建立民营投资发展基金，畅通民间投资渠道。制定吸引民间投资进入市政公用设施建设领域的实施方案，积极探索建立用地、价格、准入及退出机制等方面的优惠政策，吸引民间资本参与市政公用设施建设。

推进市政公用行业的特许经营。认真贯彻《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年发展改革委令第25号），加快出台和完善符合地方发展需要的市政公用事业特许经营管理条例，对直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的市政公用行业继续推行特许经营制度，重点加快推行供水、污水处理、垃圾处理、管道燃气等行业的特许经营。加大特许经营协议制定过程中专业咨询机构的参与力度。

完善价格形成机制。在综合考虑市场资源合理配置和保证社会公共利益的前提下，完善与物价水平、居民收入水平以及企业运营成本相适应的价格形成机制，逐步理顺供水、污水处理、燃气、供电、垃圾处理等市政公用设施产品价格，为项目融资和顺利实施创造良好环境。

盘活现有存量资源。整合行业资源，对经营性和准经营性的市政公用设施存量资产，积极探索将经营权、股权向社会公开招标转让。推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，加大资产变现力度，回收的资金再用于市政公用设施的建设和运营，形成存量资产和新增投资
“建设—投资—变现—再投资”的良性循环。

## 第四节 强化监督管理

依法规划、建设和管理城市，保持市政公用设施的整体性、系统性，避免条块分割、多头管理，建立健全地上和地下统筹协调的市政公用设施管理体制机制，推进城市管理向服务群众生活转变，促进城市公共服务、生态环保、节能减排、防灾减灾等综合能力和功能的提升。

强化规划指导作用。加强与国民经济和社会发展总体规划、国土空间规划等规划的衔接，做到口径一致、资源共享，防止各种规划之间相互脱节、相互掣肘。对市政公用设施规划中确定的建设项目，充分协调项目选址、土地利用类型、土地开发强度、项目建设强制性要求及建设时序等关键性指标，提高规划编制的科学性和可操作性。

规范项目前期论证。充分发挥咨询机构评估的作用，认真做好公众参与、专家评议、风险评估等有关环节工作；有政府财政资金投入的项目，应当严格进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计的各阶段论证；对存在社会稳定风险隐患的项目，应当严格做好社会稳定风险评估工作；市政公用设施项目均应当严格遵守城乡规划、土地管理、环境保护、安全生产等方面的法律法规。

加强环境影响评价工作。习近平总书记在广西考察时强调，要坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持正确的生态观、发展观，敬畏自然、顺应自然、保护自然，上下同心、齐抓共管，把保持山水生态的原真性和完整性作为一项重要工作，深入推进生态修复和环境污染治理，杜绝滥采乱挖，推动流域生态环境持续改善、生态系统持续优化、整体功能持续提升。建设单位应当在建设前进行环境影响评价，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展。

加强事中事后监管。严格控制项目建设规模、内容、投资、质量和工期，实现市政公用设施项目建设管理规范化。加强投资项目审计监督，强化重大项目稽察制度，建立起审计、监察、重大项目稽察等各环节之间既相对独立又相互联系、既相互依赖又相互制约的关系。

完善项目评价制度。对项目是否达到在项目前期评估中预定的目标和程度进行判断，分析与预定的目标产生偏离的主观和客观原因；提出在以后的项目实施或运行中应当采取的措施和对策，保证达到或接近达到预定的目标。通过项目评价，及时反馈信息，调整相关政策、计划和进度，改进或完善在建项目，增强项目实施的社会透明度和管理部门的责任心，提高投资管理水平。

## 第五节 加强宣传引导

提高市民参与城市管理的意识，培养人民城市需要人民自己建设的理念，营造人民城市需要人民自己管理的氛围。市直各部门应当广泛宣传城市管理、公民道德和相关法规，应当把宣传教育深入到每一个层面，应当把所有的宣传教育资源都调动起来，对一些不文明和违反城市管理规章制度的行为进行曝光。

建设全民数字化城市管理系统，打造市政服务网络平台，服务广大市民群众，解决城市管理相对滞后引发的各种难题。建设便捷的城市管理问题上报系统，广拓渠道，应用、整合多项数字城市技术，方便市民通过电脑互联网、移动互联网、手机或者其他工具载体对城市管理问题进行上报，数字化城市管理系统对群众上报案件进行规范处理，并即时发布办结情况。同时鼓励市民群众参与对城市管理结果的评价，充分调动市民参与城市管理的积极性、主动性，形成精确、敏捷、高效、可视化、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。

附件：1.市政事业建设相关指标体系标准值的比较

2.“十四五”期间道路与桥梁重点建设项目

3.“十四五”期间城市公共交通重点建设项目

4.“十四五”期间供水工程重点建设项目

5.“十四五”期间雨水工程重点建设项目

6.“十四五”期间污水工程重点建设项目

7.“十四五”期间照明节能领域重点建设项目

8.“十四五”期间电力市政设施重点建设项目

9.“十四五”期间生活垃圾无害化设施重点建设项目

10.“十四五”期间燃气领域重点建设项目

11.“十四五”期间数字化城市管理平台重点建设项目

12.“十四五”期间城市管理领域重点建设项目

# 附件1

# 市政事业建设相关指标体系标准值的比较

| 相关指标体系 | 国家环保模范城市指标 | 中国人居环境奖指标 | 桂林市 （2020年） | 桂林市（2025年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市城区路网密度 | —— | ≥8公里/平方公里 | 8公里/平方公里 | ≥8公里/平方公里 |
| 市城区道路面积率 | —— | ≥15% | 15.17% | ≥15% |
| 城市燃气普及率 | —— | ≥98% | 98% | 99% |
| 城市供水普及率 | —— | ≥95% | 99.4% | 99.8% |
| 城市生活污水集中处理率 | ≥80% | ≥95% | 98.6% | 99.6% |
| 生活垃圾无害化处理率 | ≥85% | 100% | 100% | 100% |

计算公式：

城市生活污水集中处理率=污水处理厂处理的污水量÷污水排放总量×100%

生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量÷生活垃圾产生总量×100%

# 附件2

# “十四五”期间道路与桥梁重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 道路等级 | 道路长度（km） | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市阳江路（一期）建设工程（金顺昌食品厂至万福路段） | 北起金顺昌食品厂附近桃源居路口，南至万福路，路线全长约8.866km，标准路段红线宽50m。 | 快速路 | 8.866 | 87.11 |
| 2 | 秀峰区中隐南路建设工程 | 西起规划琴潭南路，东至琴潭道，全长约4.5km，红线宽度为50m。 | 主干路 | 4.5 | 7.50 |
| 3 | 象山区滨江南路建设工程 | 南起环城南二路，北至上海路南巷，全长约4.2km，红线宽度为50m。 | 主干路 | 4.2 | 6.58 |
| 4 | 万福路维修改造工程 | 西起人民路，东至凯风路，全长约10.36km，红线宽度为35~42m，双向4车道。 | 主干路 | 10.36 | 1.09 |
| 5 | 桂林市遇龙路建设工程 | 西起临桂新区山水大道，东至环城南三路，全长约11km，红线宽度为50m。 | 主干路 | 11 | 54.00 |
| 6 | 临桂区秧二路建设工程 | 西起桂柳高速，东至凤凰路南延长线，全长约3.75km，红线宽度为50m，双向6车道。 | 主干路 | 3.75 | 1.50 |
| 7 | 苏桥永福生态大道（Ⅰ标苏桥段）建设工程 | 南起石门村附近，北至于土榕大道，全长约2.65km，红线宽度为50m，双向6车道。 | 主干路 | 2.65 | 2.43 |
| 8 | 苏桥永福生态大道（Ⅱ标连接段）建设工程 | 南起道路桩号K5+515.637，北至I标苏桥段终点，全长约5.52km，红线宽度为29m，双向4车道。 | 主干路 | 5.52 | 2.13 |
| 9 | 苏桥永福生态大道（Ⅲ标永福段）建设工程 | 南起永福县上台村加油站附近，北至Ⅱ标段（连接段），全长约2.51km，红线宽度为43m，双向4车道。 | 主干路 | 2.51 | 2.88 |
| 10 | 苏桥银杏东环北路建设工程 | 南起土榕大道，北至规划四路，全长约2.46km，红线宽度为40m，双向6车道。 | 主干路 | 2.46 | 2.47 |
| 11 | 苏罗路改造工程 | 南起迎宾路，经机苏路路口，东至高铁附近，全长约3.4km，红线宽度为60m，双向6车道。 | 主干路 | 3.4 | 3.59 |
| 12 | 临桂区经十九路建设工程 | 南起于万福路，北至现状金山路，全长约2.5km，红线宽度40m，双向4车道。 | 主干路 | 2.5 | 3.44 |
| 13 | 叠彩区群众路（延长线）建设工程 | 西起中山北路，东至滨江北路，全长约1.5km，红线宽度为40m，双向4车道。 | 主干路 | 1.5 | 1.85 |
| 14 | 叠彩区水塔路、群众路改造工程 | 沿水塔路、群众路至中山北路，全长约2.3km，红线宽度为40m，双向4车道。 | 主干路 | 2.3 | 5.30 |
| 15 | 桂林医学院附属医院漓东新院配套路网建设工程 | 项目共四条路，全长约2.64km，红线宽度为22—43m。 | 主干路及支路 | 2.64 | 4.92 |
| 16 | 桂林市湖塘路建设工程（二期） | 北起湖塘路（一期），南至横塘路，全长约3.41km，红线宽度为40m，双向6车道。 | 主干路 | 3.41 | 6.07 |
| 17 | 七星区穿山北路建设工程 | 南起栖霞路，北至东二环路南洲大桥，全长约4km，红线宽度为40m。 | 主干路 | 4 | 11.00 |
| 18 | 雁山区雁飞路建设工程 | 西起雁山中心环线，东至雁翔路，全长约1.63km，红线宽度为35m，双向4车道。 | 主干路 | 1.63 | 2.00 |
| 19 | 叠彩区春江路南段建设工程 | 南起环城北二路与清风路交叉口，北至东二环路，全长约2.6km，红线宽度为30m。 | 次干路 | 2.6 | 7.00 |
| 20 | 秀峰区桃花江北路建设工程 | 南起芦笛路交叉口，北至西二环路，全长约2.7km，红线宽度为24m，双向4车道。 | 支路 | 2.7 | 5.09 |
| 21 | 象山区平山北路和瓦窑路（南段）改造工程 | 平山北路西起凯风路，东至漓江大美，全长约2.4km，红线宽度35m；瓦窑路（南段）南起平山北路，北至环城南二路，全长约0.57km，红线宽度为40m。 | 支路 | 2.97 | 2.60 |
| 22 | 临桂区秧十五路建设工程 | 西起三元路南延长线，东至凤凰路南延长线，全长约1.9km，标准红线宽度为30m。 | 支路 | 1.9 | 1.34 |
| 23 | 叠彩区西清路建设工程 | 南起环城南二路，东起翊武路，西起环城西一路，全长约0.75km，红线宽度为10m。 | 支路 | 0.75 | 1.50 |
| 24 | 桂林市净瓶山桥拆除重建工程 | 拟采用三跨变截面梁桥，主桥跨径组合70+120+70m=260m，建设范围全长约1.016km，红线宽度50m，双向6车道。 | 主干路 | 1.016 | 4.60 |
| 25 | 桂林市西城大道立交工程 | 西城大道—机场路路口，拟采用蝶形互通立交，主线路段总长约1.62km。 | 主干路 | 1.62 | 7.31 |
| 26 | 桂林市环城南路立交工程 | 凯风路—环城南二路、环城南三路路口，拟采用三层简易立交，主线路段总长约1.23km。 | 主干路 | 1.23 | 4.49 |
| 27 | 桂林市桂磨路 立交工程 | 桂磨路—东二环路路口，拟采用全苜蓿叶互通立交方案，主线路段总长约2.04km。 | 主干路 | 2.04 | 8.04 |
| 28 | 桂林市万福路 立交工程 | 凯风路—万福路、万福东路路口，拟采用三层组合式互通立交方案，主线路段总长约1.79km。 | 主干路 | 1.79 | 9.07 |
| 29 | 桂林市2022~2025年人行天桥建设工程 | 在六城区陆续建成一批人行天桥。 |  |  | 2.50 |
| 30 | 桂林市城市桥梁护栏安全防护设施升级改造 | 对市区36座桥梁进行桥面防撞钢护栏安装、人行道花坛隔离护栏或钢隔离护栏安装。 |  |  | 0.24 |
|  | 合计 |  |  | 95.812 | 259.64 |

# 附件3

# “十四五”期间城市公共交通重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设长度 （km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市“翠竹路—机场路—西城大道”公交专用道提升改造 | “翠竹路—机场路—西城大道”（含漓江路—上海路）公交专用道 | 17.9 |
|  | 合计 |  | 17.9 |

# 附件4

# “十四五”期间供水工程重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市第二水源工程——引水工程子项 | 从青狮潭水库引水40万吨/日，引水管线长42.91公里 | 182161 |
| 2 | 桂林市第二水源工程——西城水厂工程子项 | 建设净水厂和配套清水管网，供水规模20万吨/日 | 60014 |
| 3 | 桂林市城北水厂（一期）扩建工程 | 供水规模10万吨/日 | 13492 |
| 4 | 其他管网项目 |  |  |
|  | （1）2021年供水管网建设 | 管网建设总长约14.16公里 | 2040 |
|  | （2）2022年供水管网建设 | 管网建设总长约6.05公里 | 545 |
|  | （3）2023年供水管网建设 | 计划完成8公里 | 1000 |
|  | （4）2024年供水管网建设 | 计划完成8公里 | 1000 |
|  | （5）2025年供水管网建设 | 计划完成8公里 | 1000 |
|  | 小计 | 44.21公里 | 5585 |
|  | 合计 |  | 266864 |

# 附件5

# “十四五”期间雨水工程重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市四城区治涝工程（一期） | 新建雨水管道4002米，新建和扩建排水箱涵693米，新建明渠60米，清除沟渠淤积6300立方米，道路破损修复10005平方米，提升改造雨水泵站2座等。 | 3817 |
| 2 | 高铁园高铁外国语学校周边路网排涝、排水工程 | 新建河道底宽12米，排水渠长度1070米，污水管长460米，雨水管长500米，福泽路河道底宽14米，排水渠长度2020米，污水管长980米，雨水管长940米;福瑞北路雨水管长890米，污水管长960米。 | 10929 |
| 3 | 高铁园装备制造园排涝、排水工程 | 新建排水渠长1170米;敷设雨水管740米，敷设污水管1040米。 | 804 |
| 4 | 空降兵训练基地营地雨水排涝工程 | 新建管涵3米，改建混凝土渠360米，原管涵清淤2000米等。 | 332 |
| 5 | 临桂区四塘河清淤工程 | 起于桂柳高速收费站南侧，终点位于沙塘湾，全长9.24千米，河道平均宽度26米。 | 3252 |
| 6 | 临桂区秧塘工业园排涝西渠三期新建工程 | 新建排水渠规划总长2300米。排水明渠尺寸6m×2m。主要建设内容包括土石方工程、明渠砌筑工程、路面恢复工程等。 | 4696 |
| 7 | 临桂区秧塘工业园油塘尾村及秧二十五路周边防涝整治工程 | 建设排水明渠总长1490米。排水渠尺寸分别为5×3米宽排水渠320米;6×3米宽排水渠260米;11×3米宽排水明渠280米;13×3米宽排水明渠630米。 | 3005 |
| 8 | 临桂区桂林医学院片区防涝整治工程 | 建设排水渠1750米，其中:明渠段长1330米，箱涵段长420米，排水渠尺寸为8×3米。 | 4791 |
| 9 | 临桂区排水防涝综合治理工程 | 新建雨水管道5745米，雨水管清淤21500米，新建钢筋砼箱涵长约1880米，新建截洪明沟段长约2620米。 | 9027 |
| 10 | 秧十六路至临苏路排洪渠建设工程 | 新建排洪明渠长约821m，宽约16m。 | 1900 |
|  | 合计 |  | 42553 |

# 附件6

# “十四五”期间污水工程重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门污水处理厂 | 近期20万吨/天，远期30万吨/天。 | 99713 |
| 2 | 临桂区污水处理厂扩建工程 | 规模为3万吨/天，在现有小太平河污水提升泵站旁新建一座9万吨/天污水提升泵站。 | 14226 |
| 3 | 2019年黑臭水体整治完善项目 | 敷设DN250—DN1000排水管道16.9千米，清淤长10.4千米，新建一体化泵井5座，一体化污水处理设施8座;对排水设施进行完善。 | 16061 |
| 4 | 2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程 | 5个片区的排污综合治理项目完善工程、3座一体化污水提升泵站、秧塘山水科技园二十四与秧十八路交叉口污水提升泵站工程、对已建污水提升泵站进行设备更新改造及漓江支流水质监测、乌金河清淤工程、朝阳溪支渠整治工程、南溪河水生态环境修复工程、溢达特纺厂片区临时排水应急方案。 | 3025 |
| 5 | 万福路象山段污水泵站工程 | 新建一座10000立方米/天污水泵站。 | 593 |
| 6 | 桂林市排水管网翻新维修工程 | 污水管道紫外光全段修复4680米，污水管道局部树脂固化、检查井离心喷筑内衬修复地基处理压力灌浆以及路面修复等。 | 4347 |
| 7 | 桂林市污水处理厂全过程生物除臭项目（一期） | 分别在上窑污水处理厂一期、二期及北冲污水处理厂各新增全过程生物除臭系统一套。 | 2477 |
| 8 | 桂林市临桂区污水处理厂（西区）升级改造工程 | 原有厂区及泵房设备更新；污水处理厂提标改造至一级A标；厂区及泵房除臭；污泥深度处理。 | 8866 |
| 9 | 2021—2025桂林市中心城区水环境整治重点项目 | 桃花江流域秀峰段慢行绿地系统建设及周边环境综合整治项目、甲山溪、乌金河等水体治理、北冲污水处理厂老厂区生化处理池及配套设施改造、南湾河截污整治与生态治理、临桂新区黑臭水体综合整治修复、桂林高铁园区西二环路段污水管网建设工程。 | 33673 |
|  | 合计 |  | 182981 |

# 附件7

# “十四五”期间照明节能领域重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市“新基建”城市智慧照明项目 | 1.对桂林市123条道路路灯老化光衰严重、照明效果差的道路进行提升改造，共改造LED节能路灯16274盏，更换灯杆1254杆，更换灯杆线缆约13440米，更换路灯管线约9000米。 2.建设城市照明互联网大数据信息管理平台，包括城市照明供电线路漏电自动化管理系统、城市照明工程管理平台、数字化仓库管理系统等系统建设，桂林市照明设施资产信息采集和城市照明监控中心升级等内容。 3.在秀峰区、叠彩区、七星区、象山区核心路段建设智慧路灯多功能杆1000杆，配套建设强弱电管线、变压器等电力通信设施。 | 12000 |
| 2 | 桂林市老城区亮化工程 | 完成桂林市六城区38条道路沿线景观、30个重要部位160个楼宇节点、14个“水廊”节点景观亮化提升改造。 | 23980 |
| 3 | 桂林市漓江訾洲岛段亮化及灯光秀建设工程 | 在解放桥体和訾洲公园片区（解放桥—象鼻山段沿岸）长约1.6公里范围内，固定安装灯光设备、机械表演装置、投影装置、音响装置等设施，以投影和灯光表演秀的表现形式来展示大美桂林，山水漓江。 | 21360.62 |
| 4 | 桂林市路灯安全隐患整改项目 | 对有严重安全隐患路段、光照不足交叉路口及有安全隐患的供电设备进行改造整改，包括市区内13条道路路灯供电主线路整改。 | 3942 |
| 5 | 中山路（上海路立交桥—金河路口）路灯改造工程 | 对中山路（上海路立交桥—金河路口）照明设施进行改造，共改造中华景观路灯453杆，普通路灯76杆，配套改造路灯管线和控制系统等照明设施。 | 5653 |
| 6 | 《桂林市景观照明管理条例》立法工作 | 制订地方法规《桂林市城市景观照明管理条例》，实现城市景观照明建设和管理的规范化、长效化。 | 15 |
|  | 合计 |  | 66950.62 |

# 附件8

# “十四五”期间电力市政设施重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110kV管沟(km） | 10kV管沟（km） |
| 1 | 临桂区春天变电站配套电缆进出线管沟建设 |  | 2.5 |
| 2 | 临桂区万福变电站配套电缆进出线管沟建设 |  | 10 |
| 3 | 临桂区新圩变电站配套电缆进出线管沟建设 | 15 | 20 |
| 4 | 临桂区线路环网工程现有管线路径扩建 |  | 10 |
| 5 | 临桂区侯寨站配套电缆进出线管沟建设 |  | 3 |
| 6 | 临桂区岩塘站配套电缆进出线管沟建设 |  | 2 |
| 7 | 象山区车站变电站配套电缆进出线管沟建设 | 10 | 5 |
| 8 | 象山区遇龙变电站配套电缆进出线管沟建设 |  | 10 |
| 9 | 象山区线路环网工程现有管线路径扩建 | 18.7 | 24.69 |
| 10 | 秀峰区线路环网工程现有管线路径扩建 | 9.62 | 16.77 |
| 11 | 叠彩区蒙村变电站配套电缆进出线管沟建设 |  | 12 |
| 12 | 叠彩区线路环网工程现有管线路径扩建 |  | 30 |
| 13 | 七星区碧云变电站配套电缆进出线管沟建设 | 6.8 | 3.5 |
| 14 | 七星区灵剑溪变电站配套电缆进出线管沟建设 | 5.5 | 2.5 |
| 15 | 七星区甲天下变电站配套电缆进出线管沟建设 | 7 | 2.5 |
| 16 | 七星区铁山变电站配套电缆进出线管沟建设 | 2 | 7 |
| 17 | 七星区岩前变电站配套电缆进出线管沟建设 |  | 10 |
| 18 | 七星区线路环网工程现有管线路径扩建 | 32.91 | 46.83 |
|  | 合计 | 107.53 | 218.29 |

# 附件9

# “十四五”期间生活垃圾无害化设施重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类和治理项目 | 以200—300户密度的分类垃圾收集点建设终端收运设施，搭建覆盖全流程的垃圾分类智慧云平台。 | 19500 |
| 2 | 新建及改建中小型垃圾转运站 | 新建11座小型垃圾转运站（临桂区4座、象山区1座、秀峰区2座、七星区3座、雁山区1座），临桂区新增中型垃圾转运站2座；改建象山区4座、秀峰区1座、雁山区4座小型转运站，配置相应数量的运输车辆。 | 12250 |
| 3 | 桂林市生活垃圾循环利用资源化产业中心项目 | 项目建设地点为灵川县定江镇，建设规模为分类压缩转运生活垃圾500吨/日（远期750吨/日），渗滤液处理100吨/日（远期200吨/日）。 | 20088 |
| 4 | 桂林市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目（二期） | 在象山区建设1座日处理餐厨废弃物100吨、厨余垃圾400吨的垃圾处理厂。 | 29959 |
| 5 | 桂林市山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站提升改造工程 | 新增渗滤液处理能力400吨/日，主要建设内容包括对原有渗滤液处理工艺设备进行更新和升级，并相应新增处理设备，同时配套相关基础设施及供配电工程。 | 3400 |
| 6 | 桂林市冲口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站更新改造工程 | 更新渗滤液处理能力150吨/日。 | 1550 |
| 7 | 桂林市山口生活垃圾焚烧发电项目（二期） | 新增一套处理能力为750吨/日的生活垃圾焚烧设备及发电机组。 | 35000 |
|  | 合计 |  | 121747 |

# 附件10

# “十四五”期间燃气领域重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东二环（环城南二路—南洲大桥）管道工程 | dn315，8km |
| 2 | 万福路管道工程 | dn250，4km |
| 3 | 桂磨路—大圩镇管道工程 | dn200，9.5km |
| 4 | 灵朝线管道工程 | dn250，5km |
| 5 | 灵川县—潭下工业园管道工程 | dn315，10km |
| 6 | 灵川县—三街工业园管道工程 | dn250，7km |
| 7 | 灵川LNG（液化天然气）储备气化站 | 4个150m3LNG储罐 |
| 8 | 阳朔LNG（液化天然气）储备气化站 | 1个50m3LNG储罐 |
| 9 | 苏桥工业园天然气接收门站 | / |
| 10 | 滨北路—东环路—城湘路管道工程 | / |
| 11 | 西部环网管道工程 | / |
| 12 | 灵川县天然气接收门站 | / |
| 13 | 阳朔县天然气接收门站 | / |

# 附件11

# “十四五”期间数字化城市管理平台重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市城市综合服务平台建设项目（一期） | 对现有的城市管理平台系统改造升级，改善运行环境。 | 680 |
| 2 | 系统硬件改造提升 | 对系统硬件改造提升，更新升级大屏、话务系统，改善平台办公设施以及环境改造、迁移等。 | 300 |
| 3 | 整合和共享相关部门城市管理数据资（二期） | 整合和共享相关部门城市管理数据资源，与公安天网及各行业视频资源共享。 | 1500 |
| 4 | 数字化城管平台向智慧化升级项目 | 对系统基础数据开展普查更新，为实现数字化城管平台感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”打下基础。 | 10000 |
| 5 | 城市管理执法监督一体化平台项目 | 在城市综合管理服务平台基础上，建立“城市管理执法监督一体化平台”，对全市各城市管理执法单位的执法案件实现统一录入、统一监督，打造统一规范、高效透明的城市管理执法新模式，推进城市管理执法智慧化。 | 2000 |
| 6 | 城市信息模型（CIM）基础平台项目 | 建立城市CIM标准体系，构建包括基础地理信息、建筑物和基础设施等城市三维空间数据底板，建立桂林市三维现状模型，实现工程建设项目审批四个阶段的三维数字化辅助报审，形成综合性城市管理数据库。形成以CIM为核心的涵盖城市规划、建设、验收和运营管理全生命周期的应用平台和应用场景。 | 100000 |
| 7 | 智慧城市管理服务平台项目 | 综合利用城市综合管理服务系统等建设成果，对接城市信息模型（CIM）基础平台，纵向联通国家平台、自治区平台以及县（区）平台，横向整合对接市级相关部门信息系统，将市容市貌、园林绿化、市政基础设施运行、在建工程项目管理、房屋安全、小区管理、公共空间秩序、突发事件处置等统一纳入平台管理，汇聚全市城市运行管理服务数据资源，聚焦重点领域和突出问题，推动跨部门、跨区域、跨层级应用开发智能化应用场景，推动城市运行管理“一网统管”。 | 38020 |
|  | 合计 |  | 152500 |

# 附件12

# “十四五”期间城市管理领域重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市建筑垃圾综合利用厂 | 占地面积78亩 | 4000 |
| 2 | 5处建筑垃圾消纳场 | 每处容量为200万方 | 10000 |
|  | 合计 |  | 14000 |